สรุปยุทธศาสตร์กับจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนกันยายน  2561)

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปรากฏอยู่ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | บรรจุในข้อบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ) | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ | โครงการที่ ได้ปฏิบัติ (เม.ย. -ก.ย 61) | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ ได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ บริหารจัดการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน | 51 | 11 | 21.56 | 4 | 36.36 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณ ภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 43 | 16 | 37.20 | 8 | 50.00 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริม การกีฬาสู่ความเป็นเลิศ | 47 | 25 | 53.19 | 7 | 28 |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 32 | 8 | 25 | 4 | 50 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง การเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ | 17 | 4 | 23.53 | - | - |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 159 | 8 | 5.03 | 7 | 87.5 |
| ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว | 18 | 2 | 11.11 | 1 | 50 |
| รวม | 367 | 74 | 20.16 | 31 | 41.89 |

ตารางเปรียบเทียบ

สรุปยุทธศาสตร์กับจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

(ระหว่างเดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนกันยายน  2561)

สรุปยอดเงินตามยุทธศาสตร์ของโครงการที่ได้ปฏิบัติ (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนกันยายน  2561)

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | งบประมาณ | เงินที่เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ บริหารจัดการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน | 785,000.00 | 50,950.00 | 734,050.00 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณ ภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 3,416,100.00 | 2,807,445.00 | 608,655.00 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริม การกีฬาสู่ความเป็นเลิศ | 2,318,500.00 | 1,859,140.58 | 459,359.42 |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 283,000.00 | 204,466.00 | 78,534.00 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง การเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ | 40,000.00 | - | 40,000.00 |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 6,890,640.00 | 6,580,528.00 | 310,112.00 |
| ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว | 60,000.00 | 8,909.00 | 51,091.00 |
| รวม | 13,793,240.00 | 11,511,438.58 | 2,281,801.42 |

ตารางเปรียบเทียบ

สรุปยอดเงินตามยุทธศาสตร์ของโครงการที่ได้ปฏิบัติ (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนกันยายน  2561)

สรุปยอดเงินครุภัณฑ์ (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนกันยายน  2561)

| ครุภัณฑ์ | งบประมาณ | เงินที่เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | 21,800 | 200 |
| 2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง | 7,900 | 7,700 | 200 |
| 3. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง | 2,800 | 2,600 | 200 |
| รวม | 32,700 | 32,100 | 600 |

สรุปยุทธศาสตร์กับจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน  2561)

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปรากฏอยู่ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | บรรจุในข้อบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ) | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ | โครงการที่ ได้ปฏิบัติ (ต.ค. 60-ก.ย 61) | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ ได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ บริหารจัดการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน | 51 | 11 | 21.56 | 4 | 36.36 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณ ภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 43 | 16 | 37.20 | 9 | 56.25 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริม การกีฬาสู่ความเป็นเลิศ | 47 | 25 | 53.19 | 8 | 32 |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 32 | 8 | 25 | 4 | 50 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง การเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ | 17 | 4 | 23.53 | - | - |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 159 | 8 | 5.03 | 7 | 87.5 |
| ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว | 18 | 2 | 11.11 | 1 | 50 |
| รวม | 367 | 74 | 20.16 | 33 | 44.59 |

บทสรุป

1) ในปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 367 โครงการ โครงการตามข้อบัญญัติ จำนวน 74 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.16

2) ในปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 367 โครงการ
โครงการที่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อบัญญัติ จำนวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.59

ตารางเปรียบเทียบ

กราฟเปรียบเทียบจำนวนโครงการในแผนพัฒนา โครงการตามข้อบัญญัติ และโครงการที่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อบัญญัติ ในปี 2561

สรุปยอดเงินตามยุทธศาสตร์ของโครงการที่ได้ปฏิบัติ (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน  2561)

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | งบประมาณ | เงินที่เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ บริหารจัดการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน | 785,000.00 | 50,950.00 | 734,050.00 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณ ภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 3,441,100.00 | 2,831,920.00 | 609,180.00 |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริม การกีฬาสู่ความเป็นเลิศ | 2,338,500.00 | 1,859,140.58 | 479,359.42 |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 283,000.00 | 204,466.00 | 78,534.00 |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง การเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ | 40,000.00 | - | 40,000.00 |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 6,890,640.00 | 6,580,528.00 | 310,112.00 |
| ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว | 60,000.00 | 8,909.00 | 51,091.00 |
| รวม | 13,838,240.00 | 11,535,913.58 | 2,302,326.42 |

ตารางเปรียบเทียบ สรุปยอดเงินตามยุทธศาสตร์ของโครงการที่ได้ปฏิบัติ (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน  2561)

สรุปยอดเงินครุภัณฑ์ (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน  2561)

| ครุภัณฑ์ | งบประมาณ | เงินที่เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | 21,800 | 200 |
| 2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง | 7,900 | 7,700 | 200 |
| 3. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง | 2,800 | 2,600 | 200 |
| รวม | 32,700 | 32,100 | 600 |