ส่วนที่ 1 บทนำ

--------------

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาตำบลบ้านกุ่ม (อื่นๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกุ่มหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้ หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ตรวจสอบดูว่าแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่น 
และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจ เกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา/ปลัด/
รองปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่ การปรับปรุงแผนงานโครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการ
ตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุ เป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพ       และประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล

การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ 
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพบรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม และสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม

แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  (1) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มเพื่อให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านกุ่มเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม คัดเลือก จำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม คัดเลือก จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม คัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 
ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่า
มีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้ หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้ 
วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการ
ให้รายงานผลอย่างไรมีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้ วิธีสัมภาษณ์และ
/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก
ข้อ 2. 1 มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์ การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ ต้องการใน ชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้ การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ 
การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้ หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนักกอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

คณะกรรมการพัฒนาของ

อปท.

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

เสนอ

เสนอ

เสนอ

เสนอ

รายงานผล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของวัสดุอุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ได้คิดสร้างไว้ เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า 
และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม ( Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์   (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ

(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 	1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากร สำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่

จริงในนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม มาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขอองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์ และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ทั้งในระดับหมู่ บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอสองพี่น้องและจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์ และปฏิสัมพันธ์ ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผลการออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย
หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เป็นข้อมูลที่มีอยู่ ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ
วัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทาง
การวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติก คอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น

การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participantobservation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล  ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน  (2) การสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม (Non-participantobservation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต 
บันทึกลักษณะทางกายภาพโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้ เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมี 
ความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนิน

โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ 
แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหาทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัดคุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง
ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ

โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก
/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้องชัดเจน รัดกุม
มีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม แต่ละคน แต่ละสำนัก
/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกันประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการกิจกรรมงานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

----------------

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เป็นแผนยุทธศาสตร์
ที่กำหนดระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 2561.... - 2564.... ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอสองพี่น้อง  และแผนชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

รายงานวิสัยทัศน์ ปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

| # วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น | # ตำบลบ้านกุ่มมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี แหล่งผลิตพืชผลการเกษตรคุณภาพ ภูมิทัศน์สวยงามริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ศาสนาที่วัฒนธรรมโดดเด่น ส่งเสริมการกีฬา การศึกษา ยึดการมีส่วนร่วม คุณภาพชีวิตที่ดี |
| --- | --- |
| # พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น | พันธกิจหลักการพัฒนาที่ 1 จัดให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการ บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว และโปร่งใส พัฒนาบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้อาคารสถานที่ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชน พันธกิจหลักการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาชุมชนน่าอยู่เข้มแข็งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พันธกิจหลักการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาการศึกษา การกีฬา การอนุรักษ์ขนมธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ พันธกิจหลักการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีชึ้น พันธกิจหลักการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาคุณภาพผลการผลิตทางการเกษตร เพื่อการบริโภคส่งเสริมการจัดหากลุ่มอาชีพ พันธกิจหลักการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ # พันธกิจหลักการพัฒนาที่ 7 การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว |
| # จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | # 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน # 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ # 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต # 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ # 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน # 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว |

# รายงานยุทธศาสตร์ อปท. ปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

| ยุทธศาสตร์ | แนวทางการพัฒนา |
| --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของประชาชน | 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป |
|  | 2. แผนงานการศึกษา |
|  | 3. แผนงานสาธารณสุข |
|  | 4. แผนงานเคหะและชุมชน |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมการยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป |
|  | 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน |
|  | 3. แผนงานการศึกษา |
|  | 4. แผนงานสังคมและสังเคราะห์ |
|  | 5. แผนงานเคหะและชุมชน |
|  | 6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|  | 7. แผนงานงบกลาง |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ | 1. แผนงานการศึกษา |
|  | 2. แผนงานเคหะและชุมชน |
|  | 3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ |
|  | 4. แผนงานสาธารณสุข |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 1. แผนงานสาธารณสุข |
|  | 2. แผนงานสังคมและสังเคราะห์ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ | 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป |
|  | 2. แผนงานสาธารณสุข |
|  | 3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |
|  | 4. แผนงานการเกษตร |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1. แผนงานเคหะและชุมชน |
|  | 2. แผนงานการศึกษา |
|  | 3. แผนงานการเกษตร |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 1. แผนงานสาธารณสุข |
|  | 2. แผนงานเคหะและชุมชน |
|  | 3. แผนงานการเกษตร |

1.2 โครงการแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561 -  2564

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ห้วง 2561 แบบ ผ.01
อบต.บ้านกุ่ม สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | แบบ | แผนงาน-กิจกรรม | งบประมาณตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของประชาชน |  |  |  |  |
| 1 | โครงการซ่อมแซม/บำรุงรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ต่างๆเช่น รถยนต์,คอมพิวเตอร์ฯลฯ | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 400,000.00 |
| 2 | โครงการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1,000,000.00 |
| 3 | โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีสำหรับบุคลากรของ อบต. | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 48,000.00 |
| 4 | โครงการปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมห้องประชุม สภา อบต.บ้านกุ่ม,อาคารสำนักงาน อบต.,อาคารบ้านเทิดไท้องค์ราชันฯ ,ศูนย์ อปฟร.ตำบลบ้านกุ่ม,อาคารอเนกประสงค์ อบต. ฯลฯ | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 500,000.00 |
| 5 | โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร อบต.บ้านกุ่ม | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 50,000.00 |
| 6 | โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรท้องถิ่น และผู้นำชุมชนต่างๆ | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 300,000.00 |
| 7 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร อบต. | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 20,000.00 |
| 8 | โครงการส่งบุคลากร อบต.บ้านกุ่มเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาหลักสูตรต่างๆที่กรมส่งเสริมฯ/ส่วนราชการและเอกชนจัดขึ้น | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 80,000.00 |
| 9 | โครงการประเมินผลและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 10,000.00 |
| 10 | โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 4,000.00 |
| 11 | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 10,000.00 |
| 12 | โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 20,000.00 |
| 13 | โครงการจัดประชุมประชาคมตำบล | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 10,000.00 |
| 14 | โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 50,000.00 |
| 15 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 100,000.00 |
| 16 | โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการเนินงานของ อบต. บ้านกุ่ม | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 50,000.00 |
| 17 | โครงการ อบต.พบประชาชน | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 30,000.00 |
| 18 | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 50,000.00 |
| 19 | โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯท้องถิ่น | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 300,000.00 |
| 20 | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบหอกระจายข่าว/ติดตั้งหอกระจายข่าวภายในตำบลบ้านกุ่ม | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 300,000.00 |
| 21 | โครงการรองรับนโยบายของรัฐตามโครงการต่างๆ ฯลฯ | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 20,000.00 |
| 22 | โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลตำบลบ้านกุ่ม | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 50,000.00 |
| 23 | โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลบ้านกุ่ม | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 50,000.00 |
| 24 | โครงการฝึกอบรมทบทวนการใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 30,000.00 |
| 25 | โครงการซ่อมแซม/บำรุงรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ต่างๆเช่น รถยนต์,คอมพิวเตอร์ฯลฯ | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 200,000.00 |
| 26 | โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีสำหรับบุคลากรของ อบต. | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 24,000.00 |
| 27 | โครงการส่งบุคลากร อบต.บ้านกุ่มเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาหลักสูตรต่างๆที่กรมส่งเสริมฯ/ส่วนราชการและเอกชนจัดขึ้น | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 40,000.00 |
| 28 | โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 2,000.00 |
| 29 | โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร ศพด. | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 50,000.00 |
| 30 | โครงการรองรับนโยบายของรัฐตามโครงการต่างๆ ฯลฯ | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 10,000.00 |
| 31 | โครงการซ่อมแซม/บำรุงรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ต่างๆเช่น รถยนต์,คอมพิวเตอร์ฯลฯ | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 200,000.00 |
| 32 | โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีสำหรับบุคลากรของ อบต. | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 24,000.00 |
| 33 | โครงการปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมห้องประชุม สภา อบต.บ้านกุ่ม,อาคารสำนักงาน อบต.,อาคารบ้านเทิดไท้องค์ราชันฯ ,ศูนย์ อปฟร.ตำบลบ้านกุ่ม,อาคารอเนกประสงค์ อบต. ฯลฯ | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 500,000.00 |
| 34 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต. | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 500,000.00 |
| 35 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต. | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 300,000.00 |
| 36 | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.บ้านกุ่ม | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1,500,000.00 |
| 37 | โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการ อบต.บ้านกุ่ม และป้ายชื่อ | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 732,000.00 |
| 38 | โครงการส่งบุคลากร อบต.บ้านกุ่มเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาหลักสูตรต่างๆที่กรมส่งเสริมฯ/ส่วนราชการและเอกชนจัดขึ้น | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 40,000.00 |
| 39 | โครงการถมดินบริเวณด้านหลังห้องประชุม อบต.บ้านกุ่ม | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 350,000.00 |
| 40 | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบหอกระจายข่าว/ติดตั้งหอกระจายข่าวภายในตำบลบ้านกุ่ม | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 300,000.00 |
| 41 | โครงการรองรับนโยบายของรัฐตามโครงการต่างๆ ฯลฯ | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 10,000.00 |
| 42 | โครงการซ่อมแซม/บำรุงรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ต่างๆเช่น รถยนต์,คอมพิวเตอร์ฯลฯ | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 200,000.00 |
| 43 | โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีสำหรับบุคลากรของ อบต. | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 24,000.00 |
| 44 | โครงการส่งบุคลากร อบต.บ้านกุ่มเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาหลักสูตรต่างๆที่กรมส่งเสริมฯ/ส่วนราชการและเอกชนจัดขึ้น | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 40,000.00 |
| 45 | โครงการจัดกิจกรรม 5 ส | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 2,000.00 |
| 46 | โครงการรองรับนโยบายของรัฐตามโครงการต่างๆ ฯลฯ | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 10,000.00 |
| 47 | โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 2,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมการยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |  |  |  |  |
| 48 | โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 30,000.00 |
| 49 | โครงการคนดีศรีสุพรรณ/เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 100,000.00 |
| 50 | โครงการฝึกอบรมทบทวน/เพิ่มศักยภาพ อปพร. | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 100,000.00 |
| 51 | โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีม | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 50,000.00 |
| 52 | โครงการสายตรวจชุมชนและการเฝ้าระวังอุบัติภัยตามท้องถนน | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 50,000.00 |
| 53 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วง | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 25,000.00 |
| 54 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วง | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 25,000.00 |
| 55 | โครงการเตรียมความพร้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลบ้านกุ่ม | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 500,000.00 |
| 56 | โครงการอบรมให้ความรู้และการรณรงค์การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 30,000.00 |
| 57 | โครงการจัดเตรียมเครื่องแต่งกาย (เครื่องแบบ)สำหรับสมาชิก อปพร.พร้อมอุปกรณ์ | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 50,000.00 |
| 58 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์ | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 100,000.00 |
| 59 | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทา | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 30,000.00 |
| 60 | โครงการรณรงค์ป้องกันและ | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 50,000.00 |
| 61 | โครงการติดตั้งไฟเตือนกระพริบบริเวณที่มีจุดเสี่ยงภายในตำบลบ้านกุ่ม | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 100,000.00 |
| 62 | โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านกุ่ม | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 20,000.00 |
| 63 | โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ต่อเติมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส/บ้านเทิดไท้ อบต.บ้านกุ่ม | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 120,000.00 |
| 64 | โครงการติดตั้ง และซ่อมแซม | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 300,000.00 |
| 65 | ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลภายในตำบลบ้านกุ่ม | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 140,000.00 |
| 66 | โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 30,000.00 |
| 67 | โครงการซ่อมแซม/ต่อเติมก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารหมู่ที่ 1-6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 600,000.00 |
| 68 | โครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ | ผ.01 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 30,000.00 |
| 69 | โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ?อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ? | ผ.01 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 30,000.00 |
| 70 | โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเช่น ผู้สูงอายุ,คนพิการ,เด็กด้อยโอกาส | ผ.01 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 60,000.00 |
| 71 | โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นฐานภายในตำบลบ้านกุ่ม | ผ.01 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 50,000.00 |
| 72 | โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์ | ผ.01 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 30,000.00 |
| 73 | โครงการพัฒนาบทบาทสตรี | ผ.01 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 30,000.00 |
| 74 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี | ผ.01 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 50,000.00 |
| 75 | โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น | ผ.01 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 30,000.00 |
| 76 | โครงการค่ายพัฒนาครอบครัว | ผ.01 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 50,000.00 |
| 77 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | ผ.01 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 20,000.00 |
| 78 | โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านกุ่ม | ผ.01 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 109,500.00 |
| 79 | โครงการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้การช่วยเหลือและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิแก่สตรีเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวในชุมชนในตำบลบ้านกุ่ม | ผ.01 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 200,000.00 |
| 80 | โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียม โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อนำไปสู่สังคมสันติสุข | ผ.01 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 50,000.00 |
| 81 | โครงการอุดหนุนกลุ่มสตรี | ผ.01 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 30,000.00 |
| 82 | โครงการสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกุ่ม | ผ.01 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 100,000.00 |
| 83 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | ผ.01 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 50,000.00 |
| 84 | โครงการเคาะประตูเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | ผ.01 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 50,000.00 |
| 85 | โครงการอบรม/ศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชน | ผ.01 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 200,000.00 |
| 86 | โครงการอบรมเรื่องวัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ | ผ.01 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 50,000.00 |
| 87 | โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | ผ.01 | แผนงานงบกลาง | 4,978,800.00 |
| 88 | โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์คนพิการ | ผ.01 | แผนงานงบกลาง | 710,400.00 |
| 89 | โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | ผ.01 | แผนงานงบกลาง | 3,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ |  |  |  |  |
| 90 | โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ผ.01 | แผนงานการศึกษา | 100,000.00 |
| 91 | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางสะแก หมู่ที่ 1 | ผ.01 | แผนงานการศึกษา | 2,500,000.00 |
| 92 | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานการศึกษา | 2,500,000.00 |
| 93 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กปฐมวัย | ผ.01 | แผนงานการศึกษา | 50,000.00 |
| 94 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เช่น 1.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก2.ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) | ผ.01 | แผนงานการศึกษา | 200,000.00 |
| 95 | โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. | ผ.01 | แผนงานการศึกษา | 150,000.00 |
| 96 | โครงการอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาและเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม | ผ.01 | แผนงานการศึกษา | 1,000,000.00 |
| 97 | โครงการเรียนรู้ตามธรรมนำชีวิต | ผ.01 | แผนงานการศึกษา | 120,000.00 |
| 98 | โครงการศึกษาสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ผ.01 | แผนงานการศึกษา | 100,000.00 |
| 99 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | ผ.01 | แผนงานการศึกษา | 70,000.00 |
| 100 | โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | ผ.01 | แผนงานการศึกษา | 50,000.00 |
| 101 | โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม | ผ.01 | แผนงานการศึกษา | 10,000.00 |
| 102 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การละเล่นไทย | ผ.01 | แผนงานการศึกษา | 30,000.00 |
| 103 | โครงการรณรงค์ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ | ผ.01 | แผนงานการศึกษา | 50,000.00 |
| 104 | โครงการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการและนโยบายของคณะ คสช.ต่างๆ ฯลฯ | ผ.01 | แผนงานการศึกษา | 30,000.00 |
| 105 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง/เครื่องออกกำลังกายในร่ม | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 300,000.00 |
| 106 | โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจำปีหมู่บ้านบางสะแก หมู่ที่ 1 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 1,500,000.00 |
| 107 | โครงการจัดงานวันลอยกระทง | ผ.01 | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 50,000.00 |
| 108 | โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา | ผ.01 | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 20,000.00 |
| 109 | โครงการพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 | ผ.01 | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 100,000.00 |
| 110 | โครงการหรือกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แสดงความจงรักภักดี | ผ.01 | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 100,000.00 |
| 111 | โครงการศึกษาสืบสานประวัติวัฒนธรรมท้องถิ่น | ผ.01 | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 30,000.00 |
| 112 | โครงการส่งเสริมการแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน | ผ.01 | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 50,000.00 |
| 113 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | ผ.01 | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 50,000.00 |
| 114 | โครงการจัดงานสำคัญทางราชการวันสำคัญสถาบันพระมหากษัตริย์และวันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ | ผ.01 | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 50,000.00 |
| 115 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุพรรณบุรีและแผนปฏิบัติการกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมติทางวัฒนธรรม | ผ.01 | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 50,000.00 |
| 116 | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนา | ผ.01 | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 50,000.00 |
| 117 | โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น รำวงย้อนยุค ฯลฯ | ผ.01 | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 50,000.00 |
| 118 | โครงการส่งเสริมอุปกรณ์กีฬา | ผ.01 | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 60,000.00 |
| 119 | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท. ฯลฯ | ผ.01 | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 100,000.00 |
| 120 | โครงการแข่งขันกีฬาบ้านกุ่มเกมส์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 | ผ.01 | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 150,000.00 |
| 121 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | ผ.01 | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 30,000.00 |
| 122 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง/เครื่องออกกำลังกายในร่ม | ผ.01 | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 300,000.00 |
| 123 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย | ผ.01 | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 10,000.00 |
| 124 | โครงการก่อสร้างลานกีฬาโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 300,000.00 |
| 125 | โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 1-6 | ผ.01 | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 300,000.00 |
| 126 | โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหมู่ที่ 2 ปูพื้นแผ่นยางพารา | ผ.01 | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1,900,000.00 |
| 127 | ก่อสร้างสนามเด็กเล่น บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 ปูพื้นแผ่นยางพารา | ผ.01 | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 500,000.00 |
| 128 | โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | ผ.01 | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 100,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |
| 129 | โครงการอุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 90,000.00 |
| 130 | โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงประชากรกลุ่มเสี่ยง | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 40,000.00 |
| 131 | โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคเอดส์และอบรมการให้ความรู้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 30,000.00 |
| 132 | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 20,000.00 |
| 133 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในชุมชน | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 50,000.00 |
| 134 | โครงการบ้านกุ่มสุขภาพดีด้วยวิถีแพทย์แผนไทย | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 40,000.00 |
| 135 | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 130,000.00 |
| 136 | โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยการเจริญพันธ์วัยรุ่นและเยาวชนตำบลบ้านกุ่ม | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 20,000.00 |
| 137 | โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพตำบล | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 30,000.00 |
| 138 | โครงการตลาดนัดสุขภาพ | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 50,000.00 |
| 139 | โครงการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างส้วมสาธารณสุขไทยและการกำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 50,000.00 |
| 140 | โครงการระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร เช่น ซื้อถังขยะ,สร้างเตาเผาขยะ ฯลฯ | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 500,000.00 |
| 141 | โครงการพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 20,000.00 |
| 142 | โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลบ้านกุ่ม | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 200,000.00 |
| 143 | โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก 5 กลุ่ม 1.เด็ก 0-5 ปี 2.หญิงตั้งครรภ์ 3.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 4.ผู้พิการ 5.ผู้สูงอายุ | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 50,000.00 |
| 144 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดโรคเบาหวาน,ความดันหลอดเลือด | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 50,000.00 |
| 145 | โครงการเฝ้าระวังพิษจากสารกำจัดสัตรูพืชส่งเสริมความรู้เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 40,000.00 |
| 146 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 50,000.00 |
| 147 | โครงการตำบลจัดการสุขภาพดีวิสาหกิจชุมชนยั่งยืน | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 50,000.00 |
| 148 | โครงการตำบลนมแม่สายพันธ์แห่งรักในครอบครัวส่งเสริมการพัฒนาการให้นมแม่ | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 50,000.00 |
| 149 | โครงการอาหารปลอดภัย | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 50,000.00 |
| 150 | โครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวตำบลบ้านกุ่ม | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 60,000.00 |
| 151 | โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินีตำบลบ้านกุ่ม | ผ.01 | แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 10,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ |  |  |  |  |
| 152 | จัดซื้อหนังสือพิมพ์/วารสารสิ่งพิมพ์/ข้อมูลข่าวสารต่างๆ | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 20,000.00 |
| 153 | โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสหกรณ์ระดับตำบล | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 500,000.0 |
| 154 | โครงการส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน | ผ.01 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 20,000.00 |
| 155 | โครงการตรวจสุขภาพและส่งเสริมความรู้ เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 40,000.00 |
| 156 | โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมและการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ หมู่ที่ 1 ? หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 100,000.00 |
| 157 | โครงการฝึกอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงานสำหรับกุล่มอาชีพต่างๆและกลุ่มองค์กรต่างๆภายในตำบล | ผ.01 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 200,000.00 |
| 158 | โครงการกองทุนเศรษฐกิจชุมชน | ผ.01 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 700,000.00 |
| 159 | โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพสหกรณ์ | ผ.01 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 500,000.00 |
| 160 | โครงการฝึกอบรมมาชีพให้กับผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม | ผ.01 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 50,000.00 |
| 161 | โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ผ.01 | แผนงานการเกษตร | 100,000.00 |
| 162 | โครงการส่งเสริมการผลิตน้ำหมักชีวภาพ | ผ.01 | แผนงานการเกษตร | 30,000.00 |
| 163 | โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน | ผ.01 | แผนงานการเกษตร | 70,000.00 |
| 164 | โครงการเกษตรปลอดสารพิษและการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ | ผ.01 | แผนงานการเกษตร | 70,000.00 |
| 165 | โครงการโรงสีข้าวชุมชน | ผ.01 | แผนงานการเกษตร | 500,000.00 |
| 166 | โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชเพื่อการผลิตที่ยั่งยืนของเกษตรกรกิจกรรมผลิตขยายเชื้อบิวเวอร์เรีย ฯลฯ | ผ.01 | แผนงานการเกษตร | 100,000.00 |
| 167 | โครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตร | ผ.01 | แผนงานการเกษตร | 50,000.00 |
| 168 | โครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ | ผ.01 | แผนงานการเกษตร | 30,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |
| 169 | โครงการลงลูกรังแยกจากถนน3351 (ทองพันชั่ง ฝั่งใต้)ตลอดสาย | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 370,000.00 |
| 170 | โครงการขยายถนนทางเข้าหมู่ บ้านทองพันชั่ง หมู่ที่ 1 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 200,000.00 |
| 171 | โครงการเสริมถนนดินลูกรัง/หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณบ้านนายสนั่น น้อยเลิศถึงบริเวณบ้านนายสุรินทร์ ใจยั่งยืน หมู่ที่ 1 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 36,000.00 |
| 172 | โครงการเสริมขยายจากถนนสายสวนนกถึงบริเวณบ้านนายสุกิจ เสียงล้ำเลิศ หมู่ที่ 1 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 500,000.00 |
| 173 | โครงการเสริมถนนดิน/ลงหิน คุลก ลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยจากถนน คสล ถึงบริเวณบ้านนายสำราญ คำหอมกุล หมู่ที่ | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 30,000.00 |
| 174 | โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนนกโดยการเสริมถนนดิน/ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1-5 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 300,000.00 |
| 175 | โครงการเสริมถนนดินลงหินคลุก/ลงลูกรัง ถนนคันคลองชลประทาน(ฝั่งตะวันออก)จากบริเวณที่นานายภิเศก น้อยเลิศ ถึงบริเวณที่นานายชอน สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 130,000.00 |
| 176 | โครงการเสริมถนนดิน/ลงลูกรัง/ลงหินคุลกพร้อมปรับเกลี่ยจากถนนคันคลองทองพันชั่ง(ฝั่งใต้)หมู่ที่ 1 ถึงบริเวณบ้านนายวีระ คล้ายจินดา หมู่ที่ 2 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 500,000.00 |
| 177 | โครงการสร้างถนนคสล.จาก บริเวณบ้านนายสมพล อดิศรมลกิจ ถึงบริเวณบ้านนางสาวงิ้ม เขื่อนขัน หมู่ที่ 1 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 400,000.00 |
| 178 | โครงการเสริมถนนดิน/ลงลูกรัง/หินคุลกพร้อมปรับเกลี่ยแยกจากถนนสวนนกถึงบริเวณบ้านนายสุรินทร์ ยอดบรรดิษฐ์ หมู่ที่ 1 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 35,000.00 |
| 179 | โครงการเสริมถนนดิน/ลงลูกรัง /หินคุลกพร้อมปรับเกลี่ยบริเวณบ้านางยุพิน อาจหาญ ถึงบริเวณบ้านนายเสน่ห์ น้อยเลิศ หมู่ที่ 1 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 80,000.00 |
| 180 | โครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำบริเวณท่อลอดนายประทุม ปันดี ถึงบริเวณที่นานายนรินเทพ ปรางศร หมู่ที่ 1 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 135,000.00 |
| 181 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบริเวณบ่อปลานายมนูญ เทียนทอง ถึงบริเวณที่นานายบรรชานาคประเสริฐ หมู่ที่ 1 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 800,000.00 |
| 182 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณบ้านายสมพล อดิศรมลกิจ หมู่ที่ 1 ถึง บริเวณบ้านนายโกวิทย์ เรือนทองดี หมู่ที่ 5 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 4,345,000.00 |
| 183 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทองพันชั่ง บริเวณบ้านนางกฤษณา พิทักษ์วงศ์ ถึงบริเวณบ้านนางนา ปิ่นแก้ว หมู่ที่ 1 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 165,000.00 |
| 184 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทองพันชั่ง จากถนนลาดยาง 3351 ถึงบริเวณบ้านนางเลี้ยง สารทเณร หมู่ที่ 1 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 150,000.00 |
| 185 | โครงการช่วยเหลือป้องกันสาธารณภัย ฯลฯ ในพื้นที่ตำบล บ้านกุ่ม หมู่ที่ 1-6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 1,000,000.00 |
| 186 | โครงการเสริมถนนดิน/ลูกรัง/ ลงหินคลุกปรับเกลี่ยบริเวณที่นานายเขียว คำหอมกุลถึงบริเวณที่นานางเจียม คงชาตรี หมู่ที่ 2 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 330,000.00 |
| 187 | โครงการเสริมถนนดิน/ลงลูกรัง /ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณสะพานคสล.ข้ามคลองรางทองถึงบริเวณที่นานายประจักษ์ ครุฑใจกล้า หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 330,000.00 |
| 189 | โครงการเสริมถนนดิน/ลงลูกรัง /ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณ อบต.บ้านกุ่ม เชื่อมไปถึงบริเวณหลังโรงเรียนวัดรางทอง | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 380,000.00 |
| 190 | โครงการเสริมถนนดิน/ลงลูกรัง /ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณบ้าน นางบุญสนอง เกิดประดิษฐ์ ถึงบริเวณศาลเจ้าแม่ไผ่สีทอง หมู่ที่ 2 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 150,000.00 |
| 191 | โครงการขยายทางเข้า วัดรางบัวทอง หมู่ที่ 2 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 100,000.00 |
| 192 | โครงการก่อสร้างถนน คสล./เสริมถนนดิน/ลงลูกรัง/ลงหินคลุกจากบริเวณบ้านนางบัวเผื่อน โพธิ์พินิจ ถึงบริเวณที่นานายลิขิต พูนกำลัง | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 1,800,000.00 |
| 193 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณที่นานายลิขิต พูนกำลัง ถึงงบริเวณบ้าน นายสุโข วารีรัตน์ หมู่ที่ 2 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 600,000.00 |
| 193 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณที่นานางสุวรรณ สุขงาม ถึงบริเวณที่นานางเฉลา นิยมทอง หมู่ที่ 2 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 400,000.00 |
| 194 | โครงการขยายไหล่ทางเข้าวัดบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 150,000.00 |
| 195 | โครงการขยายไหล่ทางจากอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ถึงบริเวณบ้านนางน้ำอ้อย เทศทอง หมู่ที่ 3 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 120,000.00 |
| 196 | โครงการถมดินพร้อมลงหินคลุก/ลูกรังบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 300,000.00 |
| 197 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำ 2 ห้องที่อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 100,000.00 |
| 198 | โครงการเสริมถนนดิน/ลงหินคลุก/ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยจาก บริเวณประตูน้ำชลทานถึงบริเวณบ้าน นายไพโรจน์ ครุฑใจกล้า หมู่ที่ 3 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 600,000.00 |
| 199 | โครงการเสริมคันกั้นน้ำบริเวณที่นานายวุฒิวงศ์ ศรีอินทร์งาม หมู่ที่ 3 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 95,000.00 |
| 200 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากประตู น้ำถึงบริเวณบ้าน นายไพโรจน์ ครุฑใจกล้า หมู่ที่ 3 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 700,000.00 |
| 201 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากบริเวณที่นา นายทนุ ภมรพล หมู่ที่ 3 ถึงงบริเวณบ้าน นางซ่อนกลิ่น เทศทอง หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 6,949,000.00 |
| 202 | โครงการเสริมถนนดิน/โดยการลงลูกรัง ลงหินคุลกบริเวณที่นา นายธนุ ภมรพลถึงบริเวณที่นา นายอเนก คล้ายสุบรรณ หมู่ 3 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 1,500,000.00 |
| 203 | โครงการเสริมถนนดิน/โดยการลงลูกรัง ลงหินคุลกทางลงบ้านโพธิ์จากบริเวณที่นานางจิราภรณ์ พูลกำลัง ถึงบริเวณบ้านนายประจวบ ชื่นใจฉ่ำ หมู่ที่ 3 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 950,000.00 |
| 204 | โครงการเสริมถนนดิน/โดยการลงลูกรัง ลงหินคุลกจากบริเวณท่อลอดนายสุรพล เรืองทองดี ถึงบริเวณที่นานายวุฒิวงศ์ ศรีอินทร์งาม หมู่ที่ 3 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 900,000.00 |
| 205 | โครงการเสริมถนนดิน/โดยการลงลูกรัง ลงหินคุลกจากบริเวณบ้านโพธิ์คลองทางหลวง(สองฝั่ง) ถึงหมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 800,000.00 |
| 206 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากบริเวณที่นา นายทนุ ภมรพล ถึงบริเวณบ้านนางทองย้อย ยุพาพิน หมู่ที่ 3 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 1,960,000.00 |
| 207 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากบริเวณบ้านบ่อกุ้ง นางวนิดา แตงรื่น ถึงบริเวณบ้านนายบรรเทิง ช่วงวิเชียร หมู่ที่ 3 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 1,960,000.00 |
| 208 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณที่นานายไพฑูรย์ เทศทอง ถึงบริเวณที่นานายถวัลย์ หงษ์โต หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน |  |
| 209 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากบริเวณบ่อกุ้ง นายวิรัตน์ สุวรรณมโหสถ ถึงบริเวณที่นานายดำรง สุวรรณมโหสถ หมู่ที่ 3 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 1,960,000.00 |
| 210 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากบริเวณที่นา นายเสมียน อิฐสุวรรณป์ หมู่ที่ 3 ถึงบริเวณบ้านนางซ่อนกลิ่น เทศทอง หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 1,905,000.00 |
| 211 | โครงการลงลูกรัง จากถนน คสล. ถึงบริเวณบ้านนายนรินทร์ ธัญญผล หมู่ที่ 4 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 30,000.00 |
| 212 | โครงการหินคลุกตลอดเส้นทาง คลองทางหลวง 2 (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 4- หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 480,000.00 |
| 213 | โครงการหินคลุกตลอดเส้นทาง คลองทางหลวง 2 (ฝั่งเหนือ) หมู่ที่ 4- หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 300,000.00 |
| 214 | โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 4 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 35,000.00 |
| 215 | โครงการเสริมถนนดิน/โดยการ ลงหินคุลก/ลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยคันคลองหนองกะโพ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 4 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 70,000.00 |
| 216 | โครงการเสริมถนนดิน/ลงลูกรัง /ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยทางลงหนองกะโพ หมู่ที่ 4 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 90,000.00 |
| 217 | โครงการเสริมถนนดิน/โดยการ ลงหินคุลก/ลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยจากคันคลองทางหลวง 2 หมู่ 4-6(เส้นวัดอานเสริมเป็นบางช่วง) | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 500,000.00 |
| 218 | โครงการเสริมถนนดิน/ลงลูกรัง /ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแยกจากถนน คสล.ถึงบริเวณบ้านนายประคอง หอมจรรยา หมู่ที่ 4 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 180,000.00 |
| 219 | โครงการขยายคอสะพาน คสล. จากบริเวณที่นานายสุเทพ สงกะสาร หมู่ที่ 4 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 80,000.00 |
| 220 | โครงการลงหินคลุกจากบริเวณบ้านนางสำลี คงชาตรี หมู่ที่6 ถึงคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 500,000.00 |
| 221 | โครงการลงหินคลุก/ลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยถนนคันคลองทางหลวง1 (ฝั่งเหนือ)จากบริเวณที่นานายสุเทพ สงกระสาร ถึงบริเวณบ้านนายประสิทธิ์ เกิดโภคา บ้านโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 4 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 260,000.00 |
| 222 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายวิเชียร ธัญญผล ถึงบริเวณบ้านนายประคอง หอมจรรยา หมู่ที่ 4 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 195,000.00 |
| 223 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นวัดอาน | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 7,500,000.0 |
| 224 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 7,500,000.00 |
| 225 | โครงการถมดินอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 70,000.00 |
| 226 | โครงการซ่อมแซมถนนลำลาดหญ้าแพรกฝั่งตะวันตกโดยการลงลูกรัง/ลงหินคลุก จากบริเวณบ้านนางสุรินทร์ งามดี หมู่ที่ 5 ถึงบริเวณท่อลอดรางทอง หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 80,000.00 |
| 227 | โครงการเสริมถนนดิน/ลงลูกรัง /ลงหินคลุกจากบริเวณบ้านนายพรี สีขาวผ่องถึงบริเวณบ้าน นายเต็ม สีทับทิม หมู่ที่5 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 330,000.00 |
| 228 | โครงการเสริมถนนดินลงหินคลุก/ลงลูกรังจากถนนสายสวนนกถึงบริเวณบ้านนางอาภรณ์ สวนกุหลาบ หมู่ที่ 5 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 350,000.00 |
| 229 | โครงการเสริมขยายถนนดินพร้อมลงลูกรัง/ลงหินคลุกจากถนนเดิมโคกประแดงถึงบริเวณบ้านนางเกิด วีระศิริ หมู่ที่ 5 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 40,000.00 |
| 230 | โครงการเสริมขยายถนนดิน/ลงลูกรัง/ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณบ้านนายสัมฤทธิ์ ไกรทองสุข ถึงบริเวณบ้านนายหัด สุขพานิช หมู่ที่5 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 90,000.00 |
| 231 | โครงการเสริมถนนดินลงหินคลุก/ลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแยกจากถนนสายสวนนก ถึงบริเวณบ้าน นางโกสา พรายยงค์ | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 800,000.00 |
| 232 | โครงการเสริมขยายถนนดิน/ลงลูกรัง/ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากถนน คสล.ลำลาดหญ้าแพรก(ฝั่งตะวันตก) ถึงบริเวณท่อลาดรางทองหมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 650,000.00 |
| 233 | โครงการลงหินคลุกลำลาดหญ้าแพรก(ฝั่งตะวันออก)จากบริเวณที่นานายเกษม เกตุแก้วถึงบริเวณที่นานางเฉลา นิยมทอง หมู่ที่ 5 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 80,000.00 |
| 234 | โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.จากบริเวณบ้านนายชะอ้อน หงส์โต ถึงสี่แยกวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 5 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 85,000.00 |
| 235 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณบ้านนายสมยศ นุชวงษ์ ถึงบริเวณบ้านนายจำลอง กองม่วง หมู่ที่ 5 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 300,000.00 |
| 236 | โครงการเสริมถนนดิน/ลงหินคลุก/ลูกรัง บริเวณที่นานางเฉลา นิยมทอง ถึงบริเวณที่นานายพิเชษฐ์ เชื้อรามัญ หมู่ที่5 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 1,200,000.00 |
| 237 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบริเวณที่นานางบุญยัง ปิ่นแก้ว ถึงบริเวณบ้านนางใบตอง คล้ายสุบรรณ หมู่ที่5 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 550,000.00 |
| 238 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 3 ซ้าย 1 ขวาฝั่งซ้าย หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 6,051,000.00 |
| 239 | โครงการเสริมคันกั้นน้ำ/ลงหิน คลุก/ลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยตามคันคลองลำลาดหญ้าแพรก(ฝั่งตะวันออก)จากบริเวณที่นานางมณฑา หงส์โต ถึงบริเวณบ้านนายหัด สุขพานิช หมู่ที่ 5 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 550,000.00 |
| 240 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง/ คสล.จากบริเวณบ้านนายสัญญา ปิ่นแก้ว หมู่ที่ 5 ถึงบริเวณบ้านนายเกษม พรายยงค์ หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 3,533,000.00 |
| 241 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง/ คสล.จากบริเวณที่นานายธานินนทร์ ชำนาญดี ถึงบริเวณสะพาน คสล.รางทอง หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 840,000.00 |
| 242 | โครงการลงหินคลุกจากสะพาน คสล.บ้านรางทอง(ฝั่งตะวันตก) ถึงบริเวณโรงกรองน้ำ หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 400,000.00 |
| 243 | โครงการลงหินคลุกจากสะพาน คสล.บ้านรางทอง(ฝั่งตะวันออก) ถึงบริเวณบ้านนางฉวี คงสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 120,000.00 |
| 244 | โครงการลงหินคลุกจากคลองรางทอง ถึงบริเวณบ้านนาย ประสิทธิ์ เกิดโภคา หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 55,000.00 |
| 245 | โครงการลงหินคลุก จากท่อลอด คสล.รางทองถึงบริเวณที่นา นายประทวน โพธิ์รังนก หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 150,000.00 |
| 246 | โครงการเสริมถนนดิน/ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนนลำลาดหญ้าแพรกฝั่งตะวันออกบริเวณที่นานายประทม คล้ายสุบรรณหมู่ที่ 5 ถึงท่อลาดรางทอง หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 400,000.00 |
| 247 | โครงการเสริมคันกั้นน้ำลงหินคลุก/ลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยบริเวณที่นานายธนู เทศทอง ถึงบริเวณที่นานางซ่อนกลิ่น เทศทอง หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 60,000.00 |
| 248 | โครงการเสริมถนนดิน/ลงลูกรัง /ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากถนนลาดยางวัดสว่างอารมณ์ถึงบริเวณบ้านนายจงกล มุสิจะ หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 450,000.00 |
| 249 | โครงการเสริมคันกั้นน้ำลงหินคลุก/ลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยจากท่อลอดบ้านนางสำลี คงชาตรี ถึงงบริเวณที่นานายสมชาย วงษ์ศรีจันทร์ (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 377,000.00 |
| 250 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสะพาน คสล.รางทองถึงท่อลอด คสล.ลาดหญ้าแพรก หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 1,000,000.00 |
| 251 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากสะพานบ้านนางมาลี ชูก้าน ถึงบริเวณบ้านนายแว่ว เทศทอง หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 1,800,000.00 |
| 252 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบริเวณสะพาน คสล.บ้านรางทองฝั่งเหนือถึงบริเวณบ้านนายหวั่น คงสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 1,500,000.00 |
| 253 | โครงการซ่อมแซมผิวจราจร/ ปรับเกรด/ลงหินคลุก/ลงลูกรัง /ตามสภาพถนน หมู่ที่ 1-6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 800,000.00 |
| 254 | โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางจากสะพาน คสล.บริเวณบ้านนางมาลี ชูก้าน หมู่ที่ 6 ถึงบริเวณบ้านนายแว่ว เทศทอง หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 375,000.00 |
| 255 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบริเวณที่นานางนิภาพร สุขมีศรี ถึงบริเวณบ้านนางสุชิน ยอดยิ่ง หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 5,852,000.00 |
| 256 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายจุ่น วงษ์กัณหา ถึงบริเวณบ้านนายจิ๋ว ยอดยิ่ง หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 1,446,000.00 |
| 257 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายทุ๊ย ภู่ระหงษ์ ถึงบริเวณที่นา นายประจักษ์ ครุฑใจกล้า หมู่ที่6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 3,905,000.00 |
| 258 | โครงการลงหินคลุกตลอดเส้น ทางทางหลวงบ้านโพธิ์(ฝั่งใต้) หมู่ที่ 3 ? หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 320,000.00 |
| 259 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่นานางจิราภรณ์ พูนกำลัง ถึงบริเวณบ้านนายล้อม ศรีทับทิม หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 4,191,000.00 |
| 260 | โครงการลงหินคลุกจากบริเวณบ้านนายโนรี เกิดศรีพันธุ์ ถึง บริเวณบ้านนางละม่อม หงส์โต หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 100,000.00 |
| 261 | โครงการลงหินคลุกจากบริเวณที่นานายสุรพล เทศทองหมู่ที่6 ถึงคลองบ้านกุ่ม ฝั่งใต้ หมู่ที่2 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 130,000.00 |
| 262 | โครงการลงหินคลุกจากท่อลอด คสล.ไผ่ขอมฝั่งใต้ถึงท่อลอดบริเวณที่นา นายอุเทน วันอยู่ หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 100,000.00 |
| 263 | โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ภายในตำบลบ้านกุ่ม | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 3,000,000.00 |
| 264 | โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งบริเวณวัดบางสะแก หมู่ที่ 1 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 9,000,000.00 |
| 265 | โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งบริเวณวัดรางบัวทอง หมู่ที่ 2 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 9,000,000.00 |
| 266 | โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง บริเวณวัดบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 9,000,000.00 |
| 267 | โครงการซ่อมแซมถนน คสล.จากบริเวณหน้า อบต.บ้านกุ่มถึงบริเวณบ้านนายเฉลียว นิลแก้วดี หมู่ที่ 2 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 500,000.00 |
| 268 | โครงการทำที่ตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณหน้า รพ.สต.ตำบลบ้านกุ่ม | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 100,000.00 |
| 269 | โครงการก่อสร้างซ่อมแซมท่อลอด หมู่ที่ 1-6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 200,000.00 |
| 270 | โครงการก่อสร้างประตูเปิด/ปิดน้ำแบบมือหมุน หมู่ที่ 1-6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 800,000.00 |
| 271 | โครงการถมดินฝังท่อลอดข้ามคลองบ้านกุ่มใต้ หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนายชาญ คล้ายสุบรรณ | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 80,000.00 |
| 272 | โครงการก่อสร้างท่อลอดระหว่างคลองบ้านโพธิ์เหนือกับคลองชลประทานเชื่อมติดต่อกัน หมู่ที่ 4 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 70,000.00 |
| 273 | โครงการก่อสร้างประตูปิด/เปิดน้ำ บล็อกคอนเวิร์ส บริเวณบ้านนายฉลวย สุขเกษม ถนนสวนนก หมู่ที่ 1 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 200,000.00 |
| 274 | โครงการก่อสร้างประตูปิด/เปิดท่อระบายน้ำบริเวณหน้าบ้านนายสมพล อดิศรมลกิจ หมู่ที่1 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 200,000.00 |
| 275 | โครงการก่อสร้างสูบน้ำบริเวณบ้าน นายสมพล อดิศรมลกิจ หมู่ที่1 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 1,000,000.00 |
| 276 | โครงการก่อสร้างท่อลอดข้ามคลองชลประทานทางหลวงข้ามคลองบริเวณบ้านนางเพ็ญศรี สุดสาคร หมู่ที่ 1 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 100,000.00 |
| 277 | โครงการฝังท่อลอดข้ามถนนบริเวณบ้านนางลำไย ใจยั่งยืน หมู่ที่ 1 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 80,000.00 |
| 278 | โครงการก่อสร้างท่อลอดข้ามคลองบริเวณที่นานายบุญช่วย กลิ่นลำดวน หมู่ที่ 4 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 70,000.00 |
| 279 | โครงการก่อสร้างท่อลอดข้างสะพานรางทอง(พร้อมฝาเปิด/ปิด) หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 70,000.00 |
| 280 | โครงการถมดินพร้อมฝังท่อลอดสำหรับตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากทุ่งนาบริเวณคลองทางหลวงบริเวณบ้านนายไสว ดีขำ หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 80,000.00 |
| 281 | โครงการถมดินพร้อมท่อลอดสำหรับตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากทุ่งนาบริเวณทางคลองหลวง2บริเวณบ้านนางสำลี คงชาตรี หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 80,000.00 |
| 282 | โครงการก่อสร้างบานเปิด/ปิดท่อลอดบริเวณหน้าบ้านนางทองหล่อ ศรีบัวทอง หมู่ที่ 2 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 80,000.00 |
| 283 | โครงการก่อสร้างประตูปิด/เปิดน้ำบล็อกคอนเวิร์ส บริเวณท่อลอดหมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 60,000.00 |
| 284 | โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมสะพานภายในตำบล หมู่ที่ 1-6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 500,000.00 |
| 285 | โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณบ้านนายณรงค์ คำหอมกุล หมู่ที่ 1 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 300,000.00 |
| 286 | โครงการซ่อมแซมสะพาน คสล.บ้านรางทอง(ไผ่ขอม) หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 200,000.00 |
| 287 | โครงการซ่อมแซมสะพาน คสล.แทนสะพานไม้ บริเวณที่นานายเอนก คล้ายสุบรรณ หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 400,000.00 |
| 288 | โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามแม่น้ำท่าจีนบริเวณหน้าวัดรางบัวทอง หมู่ที่ 2 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 5,000,000.00 |
| 289 | โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. /สะพานไม้ ข้ามคลองบริเวณบ้านนายสุโข วารีรัตน์ หมู่ที่2 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 900,000.00 |
| 290 | โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในตำบล | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 500,000.00 |
| 291 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1-6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 3,000,000.00 |
| 292 | โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบล | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 600,000.00 |
| 293 | โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 3,000,000.00 |
| 294 | โครงการเจาะบ่อบาดาลภายในตำบลบ้านกุ่ม | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 300,000.00 |
| 295 | โครงการน้ำดื่มเพื่อการบริโภค | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 100,000.00 |
| 296 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1-6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 1,000,000.00 |
| 297 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะต่อจากบ้านนายทองหล่อ ศรีสกุลงาม ถึงบริเวณบ้านนางสุชิน คล้ายอุบลและจากบริเวณบ้านนายวิเชียร หงส์โต ถึงริเวณบ้านนายสุชิน ท้วมทวยหาญ หมู่ที่ 4 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 500,000.00 |
| 298 | โครงการเพิ่มกระแสไฟฟ้าจาก 2 เฟสต์ เป็น 3 เฟสต์ ภายในตำบลบ้านกุ่ม | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 2,000,000.00 |
| 299 | โครงการก่อสร้างบานฝาท่อแบบมือหมุน ปิด-เปิดน้ำภายในตำบล หมู่ที่ 1 - 6 จำนวน 10 จุด | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 600,000.00 |
| 300 | โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด หมู่ที่ 1 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 1,500,000.00 |
| 301 | โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด หมู่ที่ 3 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 2,500,000.00 |
| 302 | โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด หมู่ที่ 6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 6,000,000.00 |
| 303 | โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภคบริเวณถนนสายสวนนก หมู่ที่ 1 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 2,000,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว |  |  |  |  |
| 304 | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 20,000.00 |
| 305 | โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและโครงการพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ฯลฯ | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 30,000.00 |
| 306 | โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 200,000.00 |
| 307 | โครงการณรงค์การคัดแยกขยะและการนำวัสดุเหลือใช้นำกลับใหม่ | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 50,000.00 |
| 308 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ 1-6 | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 200,000.00 |
| 309 | โครงการปรับปรุง/ต่อเติมซ่อมแซมท่อระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ 1-6 | ผ.01 | แผนงานสาธารณสุข | 500,000.00 |
| 310 | โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำภายในตำบลบ้านกุ่ม หมู่ที่1-6 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 1,000,000.00 |
| 311 | โครงการจัดการบริหารทรัพยากรน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 50,000.00 |
| 312 | โครงการกำจัดผักตบชวาคลองบางสะแก หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (เขตติดต่อตำบลบางตะเคียนและตำบลต้นตาล) | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 500,000.00 |
| 313 | โครงการกำจัดผักตบชวาคลองรางทอง-ไผ่ขอม หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (เขตติดต่อ ตำบลบางใหญ่) | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 650,000.00 |
| 314 | โครงการก่อสร้างแพและการอนุรักษ์ปลาหน้าวัดบางสะแก หมู่ที่ 1 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 3,000,000.00 |
| 315 | โครงการก่อสร้างแพและการอนุรักษ์ปลาหน้าวัดรางบัวทอง หมู่ที่ 2 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 3,000,000.00 |
| 316 | โครงการก่อสร้างแพและการอนุรักษ์ปลาหน้าวัดบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 3,000,000.00 |
| 317 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลบ้านกุ่ม | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 2,000,000.00 |
| 318 | โครงการก่อสร้างท่าเรือ เสด็จประพาสพร้อมป้ายประวัติรัชกาลที่ 5 หน้าวัดรางบัวทอง | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 2,000,000.00 |
| 319 | โครงการก่อสร้างป้ายบอกทางภาษาอังกฤษ,ป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 100,000.00 |
| 320 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบลบ้านกุ่ม | ผ.01 | แผนงานเคหะและชุมชน | 200,000.00 |
| 321 | โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำและลำคลองภายในตำบล | ผ.01 | แผนงานการเกษตร | 500,000.00 |

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ห้วง 2561 แบบ ผ.๐๒
อบต.บ้านกุ่ม สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | แบบ | แผนงาน-กิจกรรม | งบประมาณตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของประชาชน |  |  |  |  |
| 1 | โครงการอุดหนุน โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 | ผ.๐๒ | แผนงานบริหารงานทั่วไป | 20,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมการยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.สุพรรณบุรี โครงการประชารัฐร่วมใจต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 | ผ.๐๒ | แผนงานงานรักษาความสงบ | 50,000.00 |
| 3 | โครงการอุดหนุนกลุ่มสตรี | ผ.๐๒ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 30,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม | ผ.๐๒ | แผนงานการศึกษา | 1,500,000.00 |
| 5 | อุดหนุน โครงการอุดหนุนทัศนศึกษา /การส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด | ผ.๐๒ | แผนงานการศึกษา | 45,000.00 |
| 6 | อุดหนุน โครงการอุดหนุนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย(ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย) | ผ.๐๒ | แผนงานการศึกษา | 100,000.00 |
| 7 | โครงการอุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ? โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ? | ผ.๐๒ | แผนงานการศึกษา | 40,000.00 |
| 8 | โครงการอุดหนุน ?โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสองพี่น้อง" | ผ.๐๒ | แผนงานการศึกษา | 10,000.00 |
| 9 | โครงการอุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอสองพี่น้อง ?โครงการจัดงานพระราชพิธีอำเภอสองพี่น้อง? | ผ.๐๒ | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 20,000.00 |
| 10 | โครงการอุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ?เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี? | ผ.๐๒ | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 20,000.00 |
| ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |
| 11 | โครงการอุดหนุนงบ ประมาณให้กับศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 |  | แผนงานสาธารณสุข | 90,000.00 |

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ห้วง 2561 แบบ ผ.๐๓
อบต.บ้านกุ่ม สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | แบบ |  | แผนงาน-กิจกรรม | แผนงานตามงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลาด ยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณที่นานายณัฐกร ชำนาญดี ถึงบริเวณบ้านนายจุ่น วงษ์กัณหา หมู่ที่ 6 ต.บ้านกุ่ม อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี | ผ.๐๓ | แผนงานเคหะและชุมชน |  | 2,250,000.00 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ลาดยางจากบริเวณที่นา นายทนุ ภมรพล หมู่ที่ 3 ต.บ้านกุ่ม อ.สองพี่น้อง ถึงบริเวณบ้านนางซ่อนกลิ่น เทศทอง หมู่ที่ 6 ต.บ้านกุ่ม อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี | ผ.๐๓ | แผนงานเคหะและชุมชน |  | 6,949,000.00 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนลาด ยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 แยะจากสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองปลายลำ ถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนกระเบื้อง (เขตติดต่อ อบต.บางพลับ และ อบต.บางใหญ่ อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี | ผ.๐๓ | แผนงานเคหะและชุมชน |  | 6,600,000.00 |
| 4 | โครงการก่อสร้างแพและการอนุรักษ์ปลาบริเวณหน้าวัดบางสะแก หมู่ที่ 1 | ผ.๐๓ | แผนงานเคหะและชุมชน |  | 3,000,000.00 |
| 5 | โครงการก่อสร้างแพและการอนุรักษ์ปลาบริเวณหน้าวัดรางบัวทอง หมู่ที่ 2 | ผ.๐๓ | แผนงานเคหะและชุมชน |  | 3,000,000.00 |
| 6 | โครงการก่อสร้างแพและการอนุรักษ์ปลาบริเวณหน้าวัดบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 | ผ.๐๓ | แผนงานเคหะและชุมชน |  | 3,000,000.00 |
| 7 | โครงการก่อสร้างท่าเรือเสด็จประพาสพร้อมป้ายประวัติ รัชกาลที่ 5 บริเวณวัดรางบัวทอ | ผ.๐๓ | แผนงานเคหะและชุมชน |  | 2,000,000.00 |
| 8 | โครงการกำจัดผักตบชวาคลองบางสะแก หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (เขตติดต่อตำบลบางตะเคียน และตำบลต้นตาล) | ผ.๐๓ | แผนงานการเกษตร |  | 500,000.00 |
| 9 | โครงการกำจัดผักตบชวาคลองรางทอง-ไผ่ขอม หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (เขตติดต่อตำบล บางบางใหญ่) | ผ.๐๓ | แผนงานการเกษตร |  | 650,000.00 |

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ห้วง 2561 แบบ ผ.๐๔
อบต.บ้านกุ่ม สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | แบบ | แผนงาน-กิจกรรม | งบประมาณตามโครงการ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณลานตากข้าว หมู่ที่ 2 | ผ.๐๔ | แผนงานการศึกษา | 100,000.00 |

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ห้วง 2561 แบบ ผ.๐๕
อบต.บ้านกุ่ม สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | แบบ | แผนงาน-กิจกรรม | งบประมาณตามแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลาด ยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณที่นานายณัฐกร ชำนาญดี ถึงบริเวณบ้านนายจุ่น วงษ์กัณหา หมู่ที่ 6 ต.บ้านกุ่ม อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี | ผ.๐๕ | แผนงานเคหะและชุมชน | 2,250,000.00 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ลาดยางจากบริเวณที่นา นายทนุ ภมรพล หมู่ที่ 3 ต.บ้านกุ่ม อ.สองพี่น้อง ถึงบริเวณบ้านนางซ่อนกลิ่น เทศทอง หมู่ที่ 6 ต.บ้านกุ่ม อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี | ผ.๐๕ | แผนงานเคหะและชุมชน | 6,949,000.00 |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนลาด ยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 แยกจากสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองปลายลำ ถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนกระเบื้อง(เขตติดต่อ อบต.บางพลับ และ อบต.บางใหญ่ อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี | ผ.๐๕ | แผนงานเคหะและชุมชน | 6,600,000.00 |
| 4 | โครงการก่อสร้างแพและการอนุรักษ์ปลาบริเวณหน้าวัดบางสะแก หมู่ที่ 1 | ผ.๐๕ | แผนงานเคหะและชุมชน | 3,000,000.00 |
| 5 | โครงการก่อสร้างแพและการอนุรักษ์ปลาบริเวณหน้าวัดรางบัวทอง หมู่ที่ 2 | ผ.๐๕ | แผนงานเคหะและชุมชน | 3,000,000.00 |
| 6 | โครงการก่อสร้างแพและการอนุรักษ์ปลาบริเวณหน้าวัดบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 | ผ.๐๕ | แผนงานเคหะและชุมชน | 3,000,000.00 |
| 7 | โครงการก่อสร้างท่าเรือเสด็จประพาสพร้อมป้ายประวัติ รัชกาลที่ 5 บริเวณวัดรางบัวทอง | ผ.๐๕ | แผนงานเคหะและชุมชน | 2,000,000.00 |
| 8 | โครงการก่อสร้างบานฝาท่อแบบมือหมุน ปิด-เปิดน้ำภายในตำบล หมู่ที่ 1 - 6 จำนวน 10 จุด | ผ.๐๕ | แผนงานเคหะและชุมชน | 600,000.00 |
| 9 | โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด หมู่ที่ 1 | ผ.๐๕ | แผนงานเคหะและชุมชน | 1,500,000.00 |
| 10 | โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด หมู่ที่ 3 | ผ.๐๕ | แผนงานเคหะและชุมชน | 2,500,000.00 |
| 11 | โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด หมู่ที่ 6 | ผ.๐๕ | แผนงานเคหะและชุมชน | 6,000,000.00 |
| 12 | โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภคบริเวณถนนสายสวนนก หมู่ที่ 1 | ผ.๐๕ | แผนงานเคหะและชุมชน | 2,000,000.00 |
| 13 | โครงการกำจัดผักตบชวาคลองบางสะแก หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (เขตติดต่อตำบลบางตะเคียน และตำบลต้นตาล) | ผ.๐๕ | แผนงานการเกษตร | 500,000.00 |
| 14 | โครงการกำจัดผักตบชวาคลองรางทอง-ไผ่ขอม หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (เขตติดต่อตำบล บางบางใหญ่) | ผ.๐๕ | แผนงานการเกษตร | 650,000.00 |

บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.๐๘

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ห้วง 2561

อบต.บ้านกุ่ม

| ลำดับ | แผนงาน | ประเภท | เป้าหมาย | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด | 16,000.00 |
| 2 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร ครั้งละ 10 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง | 20,000.00 |
| 3 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับติดตั้งในอาคาร จำนวน 5 ตัว | 175,000.00 |
| 4 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | เพื่อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 5 ตัว | 215,000.00 |
| 5 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 AV จำนวน 1 เครื่อง | 3,200.00 |
| 6 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนหรือติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง | 26,000.00 |
| 7 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ยานาหนะและขนส่ง | เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ ขนาดที่กำหนดเป็นจนาดกระสอบสูบชั้นต่ำ จำนวน 1 คัน | 44,000.00 |
| 8 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 AV จำนวน 1 เครื่อง | 3,200.00 |
| 9 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ยานาหนะและขนส่ง | เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง อบต. จำนวน 1 คัน | 1,000,000.00 |
| 10 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (ทึบ) | 11,000.00 |
| 11 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง | 7,900.00 |
| 12 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนหรือติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | 30,000.00 |
| 13 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว | 10,000.00 |
| 14 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 ตัว | 5,600.00 |
| 15 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3 ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ชุด | 10,000.00 |
| 16 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด | 16,000.00 |
| 17 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์ยานาหนะและขนส่ง | เพื่อจัดซื้อรถนั่งประจำตำแหน่ง กระสอบสูบไม่กว่า 2,200 ซีซี จำนวน 1 คัน | 1,000,000.00 |
| 18 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนหรือติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง | 26,000.00 |
| 19 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง | 4,300.00 |
| 20 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนหรือติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | 30,000.00 |
| 21 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาวดำ) ความเร็ว 30 แผ่น ต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง | 120,000.00 |
| 22 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 ตัว | 5,600.00 |
| 23 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว | 10,000.00 |
| 24 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (ทึบ) | 11,000.00 |
| 25 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3 ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ชุด | 10,000.00 |
| 26 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงหาบหาม ขนาด 70 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้งานดับเพลิง | 550,000.00 |
| 27 | แผนงานงานรักษาความสงบ | ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | เพื่อจัดซื้อเครื่องดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 5 ตัว | 15,500.00 |
| 28 | แผนงานงานรักษาความสงบ | ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | เพื่อจัดซื้อรถดับเพลิง จำนวน 1 คัน | 500,000.00 |
| 29 | แผนงานการศึกษา | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บเอกสารหรือชั้นวางแฟ้มตั้ง 4 ชั้น 32 ช่อง ล้อเลื่อน จำนวน 2 ตู้ | 13,000.00 |
| 30 | แผนงานการศึกษา | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 ตัว | 5,600.00 |
| 31 | แผนงานการศึกษา | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3 ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ชุด | 20,000.00 |
| 32 | แผนงานการศึกษา | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กโล่ง 9 ช่องให้ทั้ง 3 ศูนย์ศูนย์ละ 3 ตู้ รวมจำนวน 9 ตู้ | 27,000.00 |
| 33 | ผนงานการศึกษา | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด | 16,000.00 |
| 34 | แผนงานการศึกษา | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (ทึบ) | 11,000.00 |
| 35 | แผนงานการศึกษา | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 AV จำนวน 1 เครื่อง | 3,200.00 |
| 36 | แผนงานการศึกษา | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อเครื่อง ปรับอากาศแบบแขวนหรือติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง | 60,000.00 |
| 37 | แผนงานการศึกษา | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว | 10,000.00 |
| 38 | แผนงานการศึกษา | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายรูปภาพนิ่งระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด | 6,500.00 |
| 39 | แผนงานสาธารณสุข | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง | 3,200.00 |
| 40 | แผนงานสาธารณสุข | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อเครื่อง ปรับอากาศแบบแขวนหรือติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | 30,000.0 |
| 41 | แผนงานสาธารณสุข | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อเครื่อง ปรับอากาศแบบแขวนหรือติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง | 26,000.00 |
| 42 | แผนงานสาธารณสุข | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 ตัว | 5,600.00 |
| 43 | แผนงานสาธารณสุข | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3 ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ชุด | 10,000.00 |
| 44 | แผนงานสาธารณสุข | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (ทึบ) | 11,000.00 |
| 45 | แผนงานสาธารณสุข | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ชุด | 16,000.00 |
| 46 | แผนงานสาธารณสุข | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็นชนิดสูบนอนเครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้าจำนวน 2 เครื่อง | 26,000.00 |
| 47 | แผนงานสาธารณสุข | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว | 10,000.00 |
| 48 | แผนงานเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว | 10,000.00 |
| 49 | แผนงานเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง | 3,200.00 |
| 50 | แผนงานเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (ทึบ) | 11,000.00 |
| 51 | แผนงานเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อเครื่อง ปรับอากาศแบบแขวนหรือติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง | 30,000.00 |
| 52 | แผนงานเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3 ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ชุด | 10,000.00 |
| 53 | แผนงานเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์สำรวจ | เพื่อจัดซื้อเทปวัดระยะชนิดไฟเบอร์ ขนาด 50 เมตร จำนวน 1 ม้วน | 2,500.00 |
| 54 | แผนงานเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ชุด | 16,000.00 |
| 55 | แผนงานเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อเครื่อง ปรับอากาศแบบแขวนหรือติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง | 26,000.00 |
| 56 | แผนงานเคหะและชุมชน | ครุภัณฑ์สำนักงาน | เพื่อจัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 ตัว | 5,600.00 |
|  |  | รวม | 4,299,700.00 |  |

1.3 โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ในปี 2561

| ชื่อโครงการ | แบบ | หน่วยงานทีรับผิดชอบ | แหล่งที่มา | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของประชาชน |  |  |  |  |
| 1. โครงการซ่อมแซม/บำรุงรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ต่างๆเช่น รถยนต์,คอมพิวเตอร์ฯลฯ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 400,000.00 |
| 2. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีสำหรับบุคลากรของ อบต. | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 15,000.00 |
| 3. โครงการปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมห้องประชุม สภา อบต.บ้านกุ่ม,อาคารสำนักงาน อบต.,อาคารบ้านเทิดไท้องค์ราชันฯ ,ศูนย์ อปฟร.ตำบลบ้านกุ่ม,อาคารอเนกประสงค์ อบต. ฯลฯ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 100,000.00 |
| 4. โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร อบต.บ้านกุ่ม | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 15,000.00 |
| 5. โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรท้องถิ่น และผู้นำชุมชนต่างๆ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 100,000.00 |
| 6. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร อบต. | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 20,000.00 |
| 7. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง |  | 10,000.00 |
| 8. โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 20,000.00 |
| 9. โครงการจัดประชุมประชาคมตำบล | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 10,000.00 |
| 10. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง |  | 300,000.00 |
| 11. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 10,000.00 |
| 12. โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯท้องถิ่น | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 200,000.00 |
| 13. โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลบ้านกุ่ม | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 10,000.00 |
| 14. โครงการซ่อมแซม/บำรุงรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ต่างๆเช่น รถยนต์,คอมพิวเตอร์ฯลฯ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 0.00 |
| 15. โครงการซ่อมแซม/บำรุงรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ต่างๆเช่น รถยนต์,คอมพิวเตอร์ฯลฯ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข |  | 0.00 |
| 16. โครงการอุดหนุน โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 | แบบ ผ.๐๒ | ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง |  | 20,000.00 |
| 17. โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 5,000.00 |
| 18. โครงการส่งเสริมสร้างความสุขในการทำงาน | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 5,000.00 |
| 19. โครงการส่งเสริมจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 5,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมการยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |  |  |  |  |
| 20. โครงการฝึกอบรมทบทวน/เพิ่มศักยภาพ อปพร. | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 30,000.00 |
| 21. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วง | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 15,000.00 |
| 22. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วง | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 68,000.00 |
| 23. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทา | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 10,000.00 |
| 24. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านกุ่ม | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 10,000.00 |
| 25. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ต่อเติมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส/บ้านเทิดไท้ อบต.บ้านกุ่ม | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 30,000.00 |
| 26. โครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 10,000.00 |
| 27. โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 10,000.00 |
| 28. โครงการพัฒนาบทบาทสตรี | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 10,000.00 |
| 29. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 10,000.00 |
| 30. โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 10,000.00 |
| 31. โครงการค่ายพัฒนาครอบครัว | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 10,000.00 |
| 32. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 10,000.00 |
| 33. โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านกุ่ม | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 100,000.00 |
| 34. โครงการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้การช่วยเหลือและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิแก่สตรีเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวในชุมชนในตำบลบ้านกุ่ม | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 10,000.00 |
| 35. โครงการเคาะประตูเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 10,000.00 |
| 36. โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 5,020,000.00 |
| 37. โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์คนพิการ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 864,000.00 |
| 38. โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 3,000.00 |
| 39. อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.สุพรรณบุรี โครงการประชารัฐร่วมใจต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 | แบบ ผ.๐๒ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 50,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ |  |  |  |  |
| 40. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เช่น 1.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก2.ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 108,800.00 |
| 41. โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 313,600.00 |
| 42. โครงการอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาและเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 802,100.00 |
| 43. โครงการเรียนรู้ตามธรรมนำชีวิต | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 50,000.00 |
| 44. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 20,000.00 |
| 45. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 10,000.00 |
| 46. โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม | แบบ ผ.๐๒ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 1,416,000.00 |
| 47. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 10,000.00 |
| 48. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การละเล่นไทย | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 10,000.00 |
| 49. โครงการรณรงค์ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 10,000.00 |
| 50. โครงการอุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ?เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี? | แบบ ผ.๐๒ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 20,000.00 |
| 51. โครงการอุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ?โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ? | แบบ ผ.๐๒ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 40,000.00 |
| 52. โครงการจัดงานวันลอยกระทง | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 10,000.00 |
| 53. โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 10,000.00 |
| 54. โครงการศึกษาสืบสานประวัติวัฒนธรรมท้องถิ่น | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 10,000.00 |
| 55. โครงการส่งเสริมการแสดงและการละเล่นพื้นบ้าน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 10,000.00 |
| 56. โครงการจัดงานสำคัญทางราชการวันสำคัญสถาบันพระมหากษัตริย์และวันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 15,000.00 |
| 57. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนา | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 10,000.00 |
| 58. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น รำวงย้อนยุค ฯลฯ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 10,000.00 |
| 59. โครงการแข่งขันกีฬาบ้านกุ่มเกมส์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 10,000.00 |
| 60. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 10,000.00 |
| 61. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 10,000.00 |
| 62. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 30,000.00 |
| 63. โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 50,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |
| 64. โครงการอุดหนุนงบ ประมาณให้กับศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 | แบบ ผ.๐๒ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข |  | 90,000.00 |
| 65. โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงประชากรกลุ่มเสี่ยง | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข |  | 10,000.00 |
| 66. โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคเอดส์และอบรมการให้ความรู้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข |  | 10,000.00 |
| 67. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข |  | 10,000.00 |
| 68. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในชุมชน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข |  | 20,000.00 |
| 69. โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข |  | 63,000.00 |
| 70. โครงการระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร เช่น ซื้อถังขยะ,สร้างเตาเผาขยะ ฯลฯ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข |  | 40,000.00 |
| 71. โครงการพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข |  | 10,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ |  |  |  |  |
| 72. โครงการฝึกอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงานสำหรับกุล่มอาชีพต่างๆและกลุ่มองค์กรต่างๆภายในตำบล | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข |  | 10,000.00 |
| 73. โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 10,000.00 |
| 74. โครงการส่งเสริมการผลิตน้ำหมักชีวภาพ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 10,000.00 |
| 75. โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชเพื่อการผลิตที่ยั่งยืนของเกษตรกรกิจกรรมผลิตขยายเชื้อบิวเวอร์เรีย ฯลฯ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 10,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |
| 76. โครงการสร้างถนนคสล.จาก บริเวณบ้านนายสมพล อดิศรมลกิจ ถึงบริเวณบ้านนางสาวงิ้ม เขื่อนขัน หมู่ที่ 1 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 41,000.00 |
| 77. โครงการเสริมถนนดิน/ลงลูกรัง/หินคุลกพร้อมปรับเกลี่ยแยกจากถนนสวนนกถึงบริเวณบ้านนายสุรินทร์ ยอดบรรดิษฐ์ หมู่ที่ 1 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 43,000.00 |
| 78. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณที่นานายลิขิต พูนกำลัง ถึงงบริเวณบ้าน นายสุโข วารีรัตน์ หมู่ที่ 2 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 315,000.00 |
| 79. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากบริเวณที่นา นายเสมียน อิฐสุวรรณป์ หมู่ที่ 3 ถึงบริเวณบ้านนางซ่อนกลิ่น เทศทอง หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 1,797,000.00 |
| 80. โครงการขยายคอสะพาน คสล. จากบริเวณที่นานายสุเทพ สงกะสาร หมู่ที่ 4 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 90,000.00 |
| 81. โครงการเสริมถนนดินลงหินคลุก/ลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแยกจากถนนสายสวนนก ถึงบริเวณบ้าน นางโกสา พรายยงค์ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 94,000.00 |
| 82. โครงการซ่อมแซมผิวจราจร/ ปรับเกรด/ลงหินคลุก/ลงลูกรัง /ตามสภาพถนน หมู่ที่ 1-6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 900,000.00 |
| 83. โครงการก่อสร้างประตูเปิด/ปิดน้ำแบบมือหมุน หมู่ที่ 1-6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง |  | 225,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว |  |  |  |  |
| 84. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข |  | 10,000.00 |
| 85. โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำและลำคลองภายในตำบล | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 50,000.00 |

1.4 โครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ในปี 2561

| ชื่อโครงการ | แบบ | หน่วยงานทีรับผิดชอบ | แหล่งที่มา | งบตามแผน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของประชาชน |  |  |  |  |  |
| 1. โครงการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 1,000,000.00 |  |
| 2. โครงการส่งบุคลากร อบต.บ้านกุ่มเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาหลักสูตรต่างๆที่กรมส่งเสริมฯ/ส่วนราชการและเอกชนจัดขึ้น | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 80,000.00 |  |
| 3. โครงการประเมินผลและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 10,000.00 |  |
| 4. โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 4,000.00 |  |
| 5. โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 50,000.00 |  |
| 6. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการเนินงานของ อบต. บ้านกุ่ม | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 50,000.00 |  |
| 7. โครงการ อบต.พบประชาชน | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 30,000.00 |  |
| 8. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบหอกระจายข่าว/ติดตั้งหอกระจายข่าวภายในตำบลบ้านกุ่ม | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 300,000.00 |  |
| 9. โครงการรองรับนโยบายของรัฐตามโครงการต่างๆ ฯลฯ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 20,000.00 |  |
| 10. โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลตำบลบ้านกุ่ม | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 50,000.00 |  |
| 11. โครงการฝึกอบรมทบทวนการใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 30,000.00 |  |
| 12. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีสำหรับบุคลากรของ อบต. | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 24,000.00 |  |
| 13. โครงการส่งบุคลากร อบต.บ้านกุ่มเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาหลักสูตรต่างๆที่กรมส่งเสริมฯ/ส่วนราชการและเอกชนจัดขึ้น | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 40,000.00 |  |
| 14. โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 2,000.00 |  |
| 15. โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร ศพด. | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 50,000.00 |  |
| 16. โครงการรองรับนโยบายของรัฐตามโครงการต่างๆ ฯลฯ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 10,000.00 |  |
| 17. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีสำหรับบุคลากรของ อบต. | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 24,000.00 |  |
| 18. โครงการส่งบุคลากร อบต.บ้านกุ่มเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาหลักสูตรต่างๆที่กรมส่งเสริมฯ/ส่วนราชการและเอกชนจัดขึ้น | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 40,000.00 |  |
| 19. โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 2,000.00 |  |
| 20. โครงการรองรับนโยบายของรัฐตามโครงการต่างๆ ฯลฯ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 10,000.00 |  |
| 21. โครงการซ่อมแซม/บำรุงรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ต่างๆเช่น รถยนต์,คอมพิวเตอร์ฯลฯ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 200,000.00 |  |
| 22. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีสำหรับบุคลากรของ อบต. | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 24,000.00 |  |
| 23. โครงการปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมห้องประชุม สภา อบต.บ้านกุ่ม,อาคารสำนักงาน อบต.,อาคารบ้านเทิดไท้องค์ราชันฯ ,ศูนย์ อปฟร.ตำบลบ้านกุ่ม,อาคารอเนกประสงค์ อบต. ฯลฯ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 500,000.00 |  |
| 24. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต. | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 500,000.00 |  |
| 25. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ อบต. | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 300,000.00 |  |
| 26. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.บ้านกุ่ม | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 1,500,000.00 |  |
| 27. โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการ อบต.บ้านกุ่ม และป้ายชื่อ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 732,000.00 |  |
| 28. โครงการส่งบุคลากร อบต.บ้านกุ่มเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาหลักสูตรต่างๆที่กรมส่งเสริมฯ/ส่วนราชการและเอกชนจัดขึ้น | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 40,000.00 |  |
| 29. โครงการถมดินบริเวณด้านหลังห้องประชุม อบต.บ้านกุ่ม | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 350,000.00 |  |
| 30. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบหอกระจายข่าว/ติดตั้งหอกระจายข่าวภายในตำบลบ้านกุ่ม | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 300,000.00 |  |
| 31. โครงการรองรับนโยบายของรัฐตามโครงการต่างๆ ฯลฯ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 10,000.00 |  |
| 32. โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การบริหารทั่วไป | 2,000.00 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมการยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |  |  |  |  |  |
| 33. โครงการคนดีศรีสุพรรณ/เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาบุคลากร | 100,000.00 |  |
| 34. โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 30,000.00 |  |
| 35. โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีม | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาบุคลากร | 50,000.00 |  |
| 36. โครงการสายตรวจชุมชนและการเฝ้าระวังอุบัติภัยตามท้องถนน | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาบุคลากร | 50,000.00 |  |
| 37. โครงการเตรียมความพร้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลบ้านกุ่ม | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาบุคลากร | 500,000.00 |  |
| 38. โครงการอบรมให้ความรู้และการรณรงค์การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาบุคลากร | 30,000.00 |  |
| 39. โครงการจัดเตรียมเครื่องแต่งกาย (เครื่องแบบ)สำหรับสมาชิก อปพร.พร้อมอุปกรณ์ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาบุคลากร | 50,000.00 |  |
| 40. โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาบุคลากร | 100,000.00 |  |
| 41. โครงการรณรงค์ป้องกันและ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาบุคลากร | 50,000.00 |  |
| 42. โครงการติดตั้งไฟเตือนกระพริบบริเวณที่มีจุดเสี่ยงภายในตำบลบ้านกุ่ม | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาบุคลากร | 100,000.00 |  |
| 43. โครงการติดตั้ง และซ่อมแซม | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาบุคลากร | 300,000.00 |  |
| 44. ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลภายในตำบลบ้านกุ่ม | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาบุคลากร | 140,000.00 |  |
| 45. โครงการซ่อมแซม/ต่อเติมก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารหมู่ที่ 1-6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การบริหารทั่วไป | 600,000.00 |  |
| 46. โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ?อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ? | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 30,000.00 |  |
| 47. โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเช่น ผู้สูงอายุ,คนพิการ,เด็กด้อยโอกาส | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 60,000.00 |  |
| 48. โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นฐานภายในตำบลบ้านกุ่ม | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 50,000.00 |  |
| 49. โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียม โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อนำไปสู่สังคมสันติสุข | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 50,000.00 |  |
| 50. โครงการอุดหนุนกลุ่มสตรี | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 30,000.00 |  |
| 51. โครงการสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านกุ่ม | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 100,000.00 |  |
| 52. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 50,000.00 |  |
| 53. โครงการอบรม/ศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชน | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 200,000.00 |  |
| 54. โครงการอบรมเรื่องวัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 50,000.00 |  |
| 55. โครงการอุดหนุนกลุ่มสตรี | แบบ ผ.๐๒ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 30,000.00 |  |
| 56. โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาบุคลากร | 30,000.00 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ |  |  |  |  |  |
| 57. โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป | 100,000.00 |  |
| 58. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางสะแก หมู่ที่ 1 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป | 2,500,000.00 |  |
| 59. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป | 2,500,000.00 |  |
| 60. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กปฐมวัย | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป | 50,000.00 |  |
| 61. โครงการศึกษาสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป | 100,000.00 |  |
| 62. อุดหนุน โครงการอุดหนุนทัศนศึกษา /การส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด | แบบ ผ.๐๒ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป | 45,000.00 |  |
| 63. อุดหนุน โครงการอุดหนุนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย(ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย) | แบบ ผ.๐๒ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป | 100,000.00 |  |
| 64. โครงการอุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอสองพี่น้อง ?โครงการจัดงานพระราชพิธีอำเภอสองพี่น้อง? | แบบ ผ.๐๒ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว-ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว | 20,000.00 |  |
| 65. โครงการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการและนโยบายของคณะ คสช.ต่างๆ ฯลฯ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป | 30,000.00 |  |
| 66. โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจำปีหมู่บ้านบางสะแก หมู่ที่ 1 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การบริหารทั่วไป | 1,500,000.00 |  |
| 67. โครงการอุดหนุน ?โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสองพี่น้อง" | แบบ ผ.๐๒ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป | 10,000.00 |  |
| 68. โครงการพระราชสมภพของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหารทั่วไป | 100,000.00 |  |
| 69. โครงการหรือกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แสดงความจงรักภักดี | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหารทั่วไป | 100,000.00 |  |
| 70. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหารทั่วไป | 50,000.00 |  |
| 71. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุพรรณบุรีและแผนปฏิบัติการกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมติทางวัฒนธรรม | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหารทั่วไป | 50,000.00 |  |
| 72. โครงการส่งเสริมอุปกรณ์กีฬา | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหารทั่วไป | 60,000.00 |  |
| 73. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท. ฯลฯ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหารทั่วไป | 100,000.00 |  |
| 74. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง/เครื่องออกกำลังกายในร่ม | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหารทั่วไป | 300,000.00 |  |
| 75. โครงการก่อสร้างลานกีฬาโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหารทั่วไป | 300,000.00 |  |
| 76. โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 1-6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหารทั่วไป | 300,000.00 |  |
| 77. โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหมู่ที่ 2 ปูพื้นแผ่นยางพารา | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหารทั่วไป | 1,900,000.00 |  |
| 78. ก่อสร้างสนามเด็กเล่น บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 ปูพื้นแผ่นยางพารา | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหารทั่วไป | 500,000.00 |  |
| 79. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง/เครื่องออกกำลังกายในร่ม | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 300,000.00 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |
| 80. โครงการอุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 90,000.00 |  |
| 81. โครงการบ้านกุ่มสุขภาพดีด้วยวิถีแพทย์แผนไทย | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 40,000.00 |  |
| 82. โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยการเจริญพันธ์วัยรุ่นและเยาวชนตำบลบ้านกุ่ม | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 20,000.00 |  |
| 83. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพตำบล | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 30,000.00 |  |
| 84. โครงการตลาดนัดสุขภาพ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 50,000.00 |  |
| 85. โครงการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างส้วมสาธารณสุขไทยและการกำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 50,000.00 |  |
| 86. โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลบ้านกุ่ม | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 200,000.00 |  |
| 87. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก 5 กลุ่ม 1.เด็ก 0-5 ปี 2.หญิงตั้งครรภ์ 3.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 4.ผู้พิการ 5.ผู้สูงอายุ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 50,000.00 |  |
| 88. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดโรคเบาหวาน,ความดันหลอดเลือด | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 50,000.00 |  |
| 89. โครงการเฝ้าระวังพิษจากสารกำจัดสัตรูพืชส่งเสริมความรู้เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 40,000.00 |  |
| 90. โครงการส่งเสริมสุขภาพและคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 50,000.00 |  |
| 91. โครงการตำบลจัดการสุขภาพดีวิสาหกิจชุมชนยั่งยืน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 50,000.00 |  |
| 92. โครงการตำบลนมแม่สายพันธ์แห่งรักในครอบครัวส่งเสริมการพัฒนาการให้นมแม่ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 50,000.00 |  |
| 93. โครงการอาหารปลอดภัย | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 50,000.00 |  |
| 94. โครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวตำบลบ้านกุ่ม | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 60,000.00 |  |
| 95. โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินีตำบลบ้านกุ่ม | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สังคมสงเคราะห์-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสังคมสงเคราะห์ | 10,000.00 |  |
| 96. โครงการตำบลบ้านกุ่มร่วมใจสู้อุทกภัย | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 10,000.00 |  |
| 97. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 10,000.00 |  |
| 98. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้หวัดนก | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 10,000.00 |  |
| 99. โครงการรณรงค์และป้องกันโรคปาก เท้าเปื่อย | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 10,000.00 |  |
| 100. โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (หมายเหตุ จำนวน 6 หมู่ๆ ละ 20,000 บาท) | แบบ ผ.๐๒ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 120,000.00 |  |
| 101. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 22,950.00 |  |
| 102. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 4,590.00 |  |
| 103. โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | แบบ ผ.๐๒ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 1,000,000.00 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ |  |  |  |  |  |
| 104. จัดซื้อหนังสือพิมพ์/วารสารสิ่งพิมพ์/ข้อมูลข่าวสารต่างๆ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 20,000.00 |  |
| 105. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสหกรณ์ระดับตำบล | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 500,000.00 |  |
| 106. โครงการส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป-งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป | 20,000.00 |  |
| 107. โครงการตรวจสุขภาพและส่งเสริมความรู้ เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 40,000.00 |  |
| 108. โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมและการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ หมู่ที่ 1 ? หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 100,000.00 |  |
| 109. โครงการกองทุนเศรษฐกิจชุมชน | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 700,000.00 |  |
| 110. โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพสหกรณ์ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 500,000.00 |  |
| 111. โครงการฝึกอบรมมาชีพให้กับผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 2. บริการชุมชนและสังคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต | 50,000.00 |  |
| 112. โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร | 70,000.00 |  |
| 113. โครงการเกษตรปลอดสารพิษและการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร | 70,000.00 |  |
| 114. โครงการโรงสีข้าวชุมชน | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร | 500,000.00 |  |
| 115. โครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีการเกษตร | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร | 50,000.00 |  |
| 116. โครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ | แบบ ผ.๐๑ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร-งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร | 30,000.00 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 117. โครงการลงลูกรังแยกจากถนน3351 (ทองพันชั่ง ฝั่งใต้)ตลอดสาย | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ |  | 370,000.00 |
| 118. โครงการขยายถนนทางเข้าหมู่ บ้านทองพันชั่ง หมู่ที่ 1 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ |  | 200,000.00 |
| 119. โครงการเสริมถนนดินลูกรัง/หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณบ้านนายสนั่น น้อยเลิศถึงบริเวณบ้านนายสุรินทร์ ใจยั่งยืน หมู่ที่ 1 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 36,000.00 |  |
| 120. โครงการเสริมขยายจากถนนสายสวนนกถึงบริเวณบ้านนายสุกิจ เสียงล้ำเลิศ หมู่ที่ 1 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 500,000.00 |  |
| 121. โครงการเสริมถนนดิน/ลงหิน คุลก ลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยจากถนน คสล ถึงบริเวณบ้านนายสำราญ คำหอมกุล หมู่ที่ 1 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 30,000.00 |  |
| 122. โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนนกโดยการเสริมถนนดิน/ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1-5 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 300,000.00 |  |
| 123. โครงการเสริมถนนดินลงหินคลุก/ลงลูกรัง ถนนคันคลองชลประทาน(ฝั่งตะวันออก)จากบริเวณที่นานายภิเศก น้อยเลิศ ถึงบริเวณที่นานายชอน สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 130,000.00 |  |
| 124. โครงการเสริมถนนดิน/ลงลูกรัง/ลงหินคุลกพร้อมปรับเกลี่ยจากถนนคันคลองทองพันชั่ง(ฝั่งใต้)หมู่ที่ 1 ถึงบริเวณบ้านนายวีระ คล้ายจินดา หมู่ที่ 2 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 500,000.00 |  |
| 125. โครงการเสริมถนนดิน/ลงลูกรัง /หินคุลกพร้อมปรับเกลี่ยบริเวณบ้านางยุพิน อาจหาญ ถึงบริเวณบ้านนายเสน่ห์ น้อยเลิศ หมู่ที่ 1 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 80,000.00 |  |
| 126. โครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำบริเวณท่อลอดนายประทุม ปันดี ถึงบริเวณที่นานายนรินเทพ ปรางศร หมู่ที่ 1 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 135,000.00 |  |
| 127. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบริเวณบ่อปลานายมนูญ เทียนทอง ถึงบริเวณที่นานายบรรชานาคประเสริฐ หมู่ที่ 1 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 800,000.00 |  |
| 128. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณบ้านายสมพล อดิศรมลกิจ หมู่ที่ 1 ถึง บริเวณบ้านนายโกวิทย์ เรือนทองดี หมู่ที่ 5 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 4,345,000.00 |  |
| 129. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทองพันชั่ง บริเวณบ้านนางกฤษณา พิทักษ์วงศ์ ถึงบริเวณบ้านนางนา ปิ่นแก้ว หมู่ที่ 1 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 165,000.00 |  |
| 130. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทองพันชั่ง จากถนนลาดยาง 3351 ถึงบริเวณบ้านนางเลี้ยง สารทเณร หมู่ที่ 1 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 150,000.00 |  |
| 131. โครงการช่วยเหลือป้องกันสาธารณภัย ฯลฯ ในพื้นที่ตำบล บ้านกุ่ม หมู่ที่ 1-6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 1,000,000.00 |  |
| 132. โครงการเสริมถนนดิน/ลูกรัง/ ลงหินคลุกปรับเกลี่ยบริเวณที่นานายเขียว คำหอมกุลถึงบริเวณที่นานางเจียม คงชาตรี หมู่ที่ 2 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 330,000.00 |  |
| 133. โครงการเสริมถนนดิน/ลงลูกรัง /ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณสะพานคสล.ข้ามคลองรางทองถึงบริเวณที่นานายประจักษ์ ครุฑใจกล้า หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 330,000.00 |  |
| 134. โครงการเสริมถนนดิน/ลงลูกรัง /ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณ อบต.บ้านกุ่ม เชื่อมไปถึงบริเวณหลังโรงเรียนวัดรางทอง | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 380,000.00 |  |
| 135. โครงการเสริมถนนดิน/ลงลูกรัง /ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณบ้าน นางบุญสนอง เกิดประดิษฐ์ ถึงบริเวณศาลเจ้าแม่ไผ่สีทอง หมู่ที่ 2 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 150,000.00 |  |
| 136. โครงการขยายทางเข้า วัดรางบัวทอง หมู่ที่ 2 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 100,000.00 |  |
| 137. โครงการก่อสร้างถนน คสล./เสริมถนนดิน/ลงลูกรัง/ลงหินคลุกจากบริเวณบ้านนางบัวเผื่อน โพธิ์พินิจ ถึงบริเวณที่นานายลิขิต พูนกำลัง | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 1,800,000.00 |  |
| 138. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณที่นานางสุวรรณ สุขงาม ถึงบริเวณที่นานางเฉลา นิยมทอง หมู่ที่ 2 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 400,000.00 |  |
| 139. โครงการขยายไหล่ทางเข้าวัดบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 150,000.00 |  |
| 140. โครงการขยายไหล่ทางจากอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ถึงบริเวณบ้านนางน้ำอ้อย เทศทอง หมู่ที่ 3 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 120,000.00 |  |
| 141. โครงการถมดินพร้อมลงหินคลุก/ลูกรังบริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 300,000.00 |  |
| 142. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ 2 ห้องที่อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 100,000.00 |  |
| 143. โครงการเสริมถนนดิน/ลงหินคลุก/ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยจาก บริเวณประตูน้ำชลทานถึงบริเวณบ้าน นายไพโรจน์ ครุฑใจกล้า หมู่ที่ 3 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 600,000.00 |  |
| 144. โครงการเสริมคันกั้นน้ำบริเวณที่นานายวุฒิวงศ์ ศรีอินทร์งาม หมู่ที่ 3 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 95,000.00 |  |
| 145. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากประตู น้ำถึงบริเวณบ้าน นายไพโรจน์ ครุฑใจกล้า หมู่ที่ 3 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 700,000.00 |  |
| 146. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากบริเวณที่นา นายทนุ ภมรพล หมู่ที่ 3 ถึงงบริเวณบ้าน นางซ่อนกลิ่น เทศทอง หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 6,949,000.00 |  |
| 147. โครงการเสริมถนนดิน/โดยการลงลูกรัง ลงหินคุลกบริเวณที่นา นายธนุ ภมรพลถึงบริเวณที่นา นายอเนก คล้ายสุบรรณ หมู่ 3 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 1,500,000.00 |  |
| 148. โครงการเสริมถนนดิน/โดยการลงลูกรัง ลงหินคุลกทางลงบ้านโพธิ์จากบริเวณที่นานางจิราภรณ์ พูลกำลัง ถึงบริเวณบ้านนายประจวบ ชื่นใจฉ่ำ หมู่ที่ 3 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 950,000.00 |  |
| 149. โครงการเสริมถนนดิน/โดยการลงลูกรัง ลงหินคุลกจากบริเวณท่อลอดนายสุรพล เรืองทองดี ถึงบริเวณที่นานายวุฒิวงศ์ ศรีอินทร์งาม หมู่ที่ 3 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 900,000.00 |  |
| 150. โครงการเสริมถนนดิน/โดยการลงลูกรัง ลงหินคุลกจากบริเวณบ้านโพธิ์คลองทางหลวง(สองฝั่ง) ถึงหมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 800,000.00 |  |
| 151. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากบริเวณที่นา นายทนุ ภมรพล ถึงบริเวณบ้านนางทองย้อย ยุพาพิน หมู่ที่ 3 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 1,960,000.00 |  |
| 152. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากบริเวณบ้านบ่อกุ้ง นางวนิดา แตงรื่น ถึงบริเวณบ้านนายบรรเทิง ช่วงวิเชียร หมู่ที่ 3 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 1,960,000.00 |  |
| 153. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากบริเวณบ่อกุ้ง นายวิรัตน์ สุวรรณมโหสถ ถึงบริเวณที่นานายดำรง สุวรรณมโหสถ หมู่ที่ 3 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 1,960,000.00 |  |
| 154. โครงการลงลูกรัง จากถนน คสล. ถึงบริเวณบ้านนายนรินทร์ ธัญญผล หมู่ที่ 4 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 30,000.00 |  |
| 155. โครงการหินคลุกตลอดเส้นทาง คลองทางหลวง 2 (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 4- หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 480,000.00 |  |
| 156. โครงการหินคลุกตลอดเส้นทาง คลองทางหลวง 2 (ฝั่งเหนือ) หมู่ที่ 4- หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 300,000.00 |  |
| 157. โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 4 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 35,000.00 |  |
| 158. โครงการเสริมถนนดิน/โดยการ ลงหินคุลก/ลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยคันคลองหนองกะโพ (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 4 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 70,000.00 |  |
| 159. โครงการเสริมถนนดิน/ลงลูกรัง /ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยทางลงหนองกะโพ หมู่ที่ 4 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 90,000.00 |  |
| 160. โครงการเสริมถนนดิน/โดยการ ลงหินคุลก/ลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยจากคันคลองทางหลวง 2 หมู่ 4-6(เส้นวัดอานเสริมเป็นบางช่วง) | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 500,000.00 |  |
| 161. โครงการเสริมถนนดิน/ลงลูกรัง /ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแยกจากถนน คสล.ถึงบริเวณบ้านนายประคอง หอมจรรยา หมู่ที่ 4 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 180,000.00 |  |
| 162. โครงการลงหินคลุกจากบริเวณบ้านนางสำลี คงชาตรี หมู่ที่6 ถึงคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 500,000.00 |  |
| 163. โครงการลงหินคลุก/ลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยถนนคันคลองทางหลวง1 (ฝั่งเหนือ)จากบริเวณที่นานายสุเทพ สงกระสาร ถึงบริเวณบ้านนายประสิทธิ์ เกิดโภคา บ้านโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 4 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 260,000.00 |  |
| 164. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายวิเชียร ธัญญผล ถึงบริเวณบ้านนายประคอง หอมจรรยา หมู่ที่ 4 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 195,000.00 |  |
| 165. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นวัดอาน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 7,500,000.00 |  |
| 166. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางคลองชลประทาน หมู่ที่ 4 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 7,500,000.00 |  |
| 167. โครงการถมดินอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 70,000.00 |  |
| 168. โครงการซ่อมแซมถนนลำลาดหญ้าแพรกฝั่งตะวันตกโดยการลงลูกรัง/ลงหินคลุก จากบริเวณบ้านนางสุรินทร์ งามดี หมู่ที่ 5 ถึงบริเวณท่อลอดรางทอง หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 80,000.00 |  |
| 169. โครงการเสริมถนนดิน/ลงลูกรัง /ลงหินคลุกจากบริเวณบ้านนายพรี สีขาวผ่องถึงบริเวณบ้าน นายเต็ม สีทับทิม หมู่ที่5 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 330,000.00 |  |
| 170. โครงการเสริมถนนดินลงหินคลุก/ลงลูกรังจากถนนสายสวนนกถึงบริเวณบ้านนางอาภรณ์ สวนกุหลาบ หมู่ที่ 5 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 350,000.00 |  |
| 171. โครงการเสริมขยายถนนดินพร้อมลงลูกรัง/ลงหินคลุกจากถนนเดิมโคกประแดงถึงบริเวณบ้านนางเกิด วีระศิริ หมู่ที่ 5 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 40,000.00 |  |
| 172. โครงการเสริมขยายถนนดิน/ลงลูกรัง/ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากบริเวณบ้านนายสัมฤทธิ์ ไกรทองสุข ถึงบริเวณบ้านนายหัด สุขพานิช หมู่ที่5 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 90,000.00 |  |
| 173. โครงการเสริมขยายถนนดิน/ลงลูกรัง/ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากถนน คสล.ลำลาดหญ้าแพรก(ฝั่งตะวันตก)ถึงบริเวณท่อลาดรางทองหมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 650,000.00 |  |
| 174. โครงการลงหินคลุกลำลาดหญ้าแพรก(ฝั่งตะวันออก)จากบริเวณที่นานายเกษม เกตุแก้วถึงบริเวณที่นานางเฉลา นิยมทอง หมู่ที่ 5 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 80,000.00 |  |
| 175. โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.จากบริเวณบ้านนายชะอ้อน หงส์โต ถึงสี่แยกวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 5 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 85,000.00 |  |
| 176. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณบ้านนายสมยศ นุชวงษ์ ถึงบริเวณบ้านนายจำลอง กองม่วง หมู่ที่ 5 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 300,000.00 |  |
| 177. โครงการเสริมถนนดิน/ลงหินคลุก/ลูกรัง บริเวณที่นานางเฉลา นิยมทอง ถึงบริเวณที่นานายพิเชษฐ์ เชื้อรามัญ หมู่ที่5 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 1,200,000.00 |  |
| 178. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบริเวณที่นานางบุญยัง ปิ่นแก้ว ถึงบริเวณบ้านนางใบตอง คล้ายสุบรรณ หมู่ที่5 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 550,000.00 |  |
| 179. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 3 ซ้าย 1 ขวาฝั่งซ้าย หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 6,051,000.00 |  |
| 180. โครงการเสริมคันกั้นน้ำ/ลงหิน คลุก/ลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยตามคันคลองลำลาดหญ้าแพรก(ฝั่งตะวันออก)จากบริเวณที่นานางมณฑา หงส์โต ถึงบริเวณบ้านนายหัด สุขพานิช หมู่ที่ 5 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 550,000.00 |  |
| 181. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง/ คสล.จากบริเวณบ้านนายสัญญา ปิ่นแก้ว หมู่ที่ 5 ถึงบริเวณบ้านนายเกษม พรายยงค์ หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 3,533,000.00 |  |
| 182. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง/ คสล.จากบริเวณที่นานายธานินนทร์ ชำนาญดี ถึงบริเวณสะพาน คสล.รางทอง หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 840,000.00 |  |
| 183. โครงการลงหินคลุกจากสะพาน คสล.บ้านรางทอง(ฝั่งตะวันตก) ถึงบริเวณโรงกรองน้ำ หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 400,000.00 |  |
| 184. โครงการลงหินคลุกจากสะพาน คสล.บ้านรางทอง(ฝั่งตะวันออก) ถึงบริเวณบ้านนางฉวี คงสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 120,000.00 |  |
| 185. โครงการลงหินคลุกจากคลองรางทอง ถึงบริเวณบ้านนาย ประสิทธิ์ เกิดโภคา หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 55,000.00 |  |
| 186. โครงการลงหินคลุก จากท่อลอด คสล.รางทองถึงบริเวณที่นา นายประทวน โพธิ์รังนก หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 150,000.00 |  |
| 187. โครงการเสริมถนนดิน/ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนนลำลาดหญ้าแพรกฝั่งตะวันออกบริเวณที่นานายประทม คล้ายสุบรรณหมู่ที่ 5 ถึงท่อลาดรางทอง หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 400,000.00 |  |
| 188. โครงการเสริมคันกั้นน้ำลงหินคลุก/ลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยบริเวณที่นานายธนู เทศทอง ถึงบริเวณที่นานางซ่อนกลิ่น เทศทอง หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 60,000.00 |  |
| 189. โครงการเสริมถนนดิน/ลงลูกรัง /ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยจากถนนลาดยางวัดสว่างอารมณ์ถึงบริเวณบ้านนายจงกล มุสิจะ หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 450,000.00 |  |
| 190. โครงการเสริมคันกั้นน้ำลงหินคลุก/ลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยจากท่อลอดบ้านนางสำลี คงชาตรี ถึงงบริเวณที่นานายสมชาย วงษ์ศรีจันทร์ (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 377,000.00 |  |
| 191. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสะพาน คสล.รางทองถึงท่อลอด คสล.ลาดหญ้าแพรก หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 1,000,000.00 |  |
| 192. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตจากสะพานบ้านนางมาลี ชูก้าน ถึงบริเวณบ้านนายแว่ว เทศทอง หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 1,800,000.00 |  |
| 193. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบริเวณสะพาน คสล.บ้านรางทองฝั่งเหนือถึงบริเวณบ้านนายหวั่น คงสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 1,500,000.00 |  |
| 194. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางจากสะพาน คสล.บริเวณบ้านนางมาลี ชูก้าน หมู่ที่ 6 ถึงบริเวณบ้านนายแว่ว เทศทอง หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 375,000.00 |  |
| 195. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบริเวณที่นานางนิภาพร สุขมีศรี ถึงบริเวณบ้านนางสุชิน ยอดยิ่ง หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 5,852,000.00 |  |
| 196. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายจุ่น วงษ์กัณหา ถึงบริเวณบ้านนายจิ๋ว ยอดยิ่ง หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 1,446,000.00 |  |
| 197. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณบ้านนายทุ๊ย ภู่ระหงษ์ ถึงบริเวณที่นา นายประจักษ์ ครุฑใจกล้า หมู่ที่6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 3,905,000.00 |  |
| 198. โครงการลงหินคลุกตลอดเส้น ทางทางหลวงบ้านโพธิ์(ฝั่งใต้) หมู่ที่ 3 ? หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 320,000.00 |  |
| 199. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่นานางจิราภรณ์ พูนกำลัง ถึงบริเวณบ้านนายล้อม ศรีทับทิม หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 4,191,000.00 |  |
| 200. โครงการลงหินคลุกจากบริเวณบ้านนายโนรี เกิดศรีพันธุ์ ถึง บริเวณบ้านนางละม่อม หงส์โต หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 100,000.00 |  |
| 201. โครงการลงหินคลุกจากบริเวณที่นานายสุรพล เทศทองหมู่ที่6 ถึงคลองบ้านกุ่ม ฝั่งใต้ หมู่ที่2 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 130,000.00 |  |
| 202. โครงการลงหินคลุกจากท่อลอด คสล.ไผ่ขอมฝั่งใต้ถึงท่อลอดบริเวณที่นา นายอุเทน วันอยู่ หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 100,000.00 |  |
| 203. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ภายในตำบลบ้านกุ่ม | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 3,000,000.00 |  |
| 204. โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งบริเวณวัดบางสะแก หมู่ที่ 1 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 9,000,000.00 |  |
| 205. โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งบริเวณวัดรางบัวทอง หมู่ที่ 2 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 9,000,000.00 |  |
| 206. โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง บริเวณวัดบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 9,000,000.00 |  |
| 207. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.จากบริเวณหน้า อบต.บ้านกุ่มถึงบริเวณบ้านนายเฉลียว นิลแก้วดี หมู่ที่ 2 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 500,000.00 |  |
| 208. โครงการทำที่ตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณหน้า รพ.สต.ตำบลบ้านกุ่ม | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 100,000.00 |  |
| 209. โครงการก่อสร้างซ่อมแซมท่อลอด หมู่ที่ 1-6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 200,000.00 |  |
| 210. โครงการถมดินฝังท่อลอดข้ามคลองบ้านกุ่มใต้ หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนายชาญ คล้ายสุบรรณ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 80,000.00 |  |
| 211. โครงการก่อสร้างท่อลอดระหว่างคลองบ้านโพธิ์เหนือกับคลองชลประทานเชื่อมติดต่อกัน หมู่ที่ 4 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 70,000.00 |  |
| 212. โครงการก่อสร้างประตูปิด/เปิดน้ำ บล็อกคอนเวิร์ส บริเวณบ้านนายฉลวย สุขเกษม ถนนสวนนก หมู่ที่ 1 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 200,000.00 |  |
| 213. โครงการก่อสร้างประตูปิด/เปิดท่อระบายน้ำบริเวณหน้าบ้านนายสมพล อดิศรมลกิจ หมู่ที่1 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 200,000.00 |  |
| 214. โครงการก่อสร้างสูบน้ำบริเวณบ้าน นายสมพล อดิศรมลกิจ หมู่ที่1 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 1,000,000.00 |  |
| 215. โครงการก่อสร้างท่อลอดข้ามคลองชลประทานทางหลวงข้ามคลองบริเวณบ้านนางเพ็ญศรี สุดสาคร หมู่ที่ 1 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 100,000.00 |  |
| 216. โครงการฝังท่อลอดข้ามถนนบริเวณบ้านนางลำไย ใจยั่งยืน หมู่ที่ 1 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 80,000.00 |  |
| 217. โครงการก่อสร้างท่อลอดข้ามคลองบริเวณที่นานายบุญช่วย กลิ่นลำดวน หมู่ที่ 4 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 70,000.00 |  |
| 218. โครงการก่อสร้างท่อลอดข้างสะพานรางทอง(พร้อมฝาเปิด/ปิด) หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 70,000.00 |  |
| 219. โครงการถมดินพร้อมฝังท่อลอดสำหรับตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากทุ่งนาบริเวณคลองทางหลวงบริเวณบ้านนายไสว ดีขำ หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 80,000.00 |  |
| 220. โครงการถมดินพร้อมท่อลอดสำหรับตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากทุ่งนาบริเวณทางคลองหลวง2บริเวณบ้านนางสำลี คงชาตรี หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 80,000.00 |  |
| 221. โครงการก่อสร้างบานเปิด/ปิดท่อลอดบริเวณหน้าบ้านนางทองหล่อ ศรีบัวทอง หมู่ที่ 2 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 80,000.00 |  |
| 222. โครงการก่อสร้างประตูปิด/เปิดน้ำบล็อกคอนเวิร์ส บริเวณท่อลอดหมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 60,000.00 |  |
| 223. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมสะพานภายในตำบล หมู่ที่ 1-6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 500,000.00 |  |
| 224. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณบ้านนายณรงค์ คำหอมกุล หมู่ที่ 1 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 300,000.00 |  |
| 225. โครงการซ่อมแซมสะพาน คสล.บ้านรางทอง(ไผ่ขอม) หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 200,000.00 |  |
| 226. โครงการซ่อมแซมสะพาน คสล.แทนสะพานไม้ บริเวณที่นานายเอนก คล้ายสุบรรณ หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 400,000.00 |  |
| 227. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามแม่น้ำท่าจีนบริเวณหน้าวัดรางบัวทอง หมู่ที่ 2 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 5,000,000.00 |  |
| 228. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. /สะพานไม้ ข้ามคลองบริเวณบ้านนายสุโข วารีรัตน์ หมู่ที่2 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 900,000.00 |  |
| 229. โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในตำบล | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 500,000.00 |  |
| 230. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1-6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 3,000,000.00 |  |
| 231. โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบล | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 600,000.00 |  |
| 232. โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 3,000,000.00 |  |
| 233. โครงการเจาะบ่อบาดาลภายในตำบลบ้านกุ่ม | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 300,000.00 |  |
| 234. โครงการน้ำดื่มเพื่อการบริโภค | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 100,000.00 |  |
| 235. โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1-6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 1,000,000.00 |  |
| 236. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะต่อจากบ้านนายทองหล่อ ศรีสกุลงาม ถึงบริเวณบ้านนางสุชิน คล้ายอุบลและจากบริเวณบ้านนายวิเชียร หงส์โต ถึงริเวณบ้านนายสุชิน ท้วมทวยหาญ หมู่ที่ 4 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 500,000.00 |  |
| 237. โครงการเพิ่มกระแสไฟฟ้าจาก 2 เฟสต์ เป็น 3 เฟสต์ ภายในตำบลบ้านกุ่ม | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 2,000,000.00 |  |
| 238. โครงการก่อสร้างบานฝาท่อแบบมือหมุน ปิด-เปิดน้ำภายในตำบล หมู่ที่ 1 - 6 จำนวน 10 จุด | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 600,000.00 |  |
| 239. โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด หมู่ที่ 1 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 1,500,000.00 |  |
| 240. โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด หมู่ที่ 3 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 2,500,000.00 |  |
| 241. โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 6,000,000.00 |  |
| 242. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภคบริเวณถนนสายสวนนก หมู่ที่ 1 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 2,000,000.00 |  |
| 243. โครงการก่อสร้างถนนลาด ยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณที่นานายณัฐกร ชำนาญดี ถึงบริเวณบ้านนายจุ่น วงษ์กัณหา หมู่ที่ 6 ต.บ้านกุ่ม อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี | แบบ ผ.๐๓ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 2,250,000.00 |  |
| 244. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ลาดยางจากบริเวณที่นา นายทนุ ภมรพล หมู่ที่ 3 ต.บ้านกุ่ม อ.สองพี่น้อง ถึงบริเวณบ้านนางซ่อนกลิ่น เทศทอง หมู่ที่ 6 ต.บ้านกุ่ม อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี | แบบ ผ.๐๓ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 6,949,000.00 |  |
| 245. โครงการก่อสร้างถนนลาด ยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 แยะจากสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองปลายลำ ถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนกระเบื้อง(เขตติดต่อ อบต.บางพลับ และ อบต.บางใหญ่ อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี | แบบ ผ.๐๓ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 6,600,000.00 |  |
| 246. โครงการก่อสร้างแพและการอนุรักษ์ปลาบริเวณหน้าวัดบางสะแก หมู่ที่ 1 | แบบ ผ.๐๓ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 3,000,000.00 |  |
| 247. โครงการก่อสร้างแพและการอนุรักษ์ปลาบริเวณหน้าวัดรางบัวทอง หมู่ที่ 2 | แบบ ผ.๐๓ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 3,000,000.00 |  |
| 248. โครงการก่อสร้างแพและการอนุรักษ์ปลาบริเวณหน้าวัดบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 | แบบ ผ.๐๓ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 3,000,000.00 |  |
| 249. โครงการก่อสร้างท่าเรือเสด็จประพาสพร้อมป้ายประวัติ รัชกาลที่ 5 บริเวณวัดรางบัวทอ | แบบ ผ.๐๓ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 2,000,000.00 |  |
| 250. โครงการกำจัดผักตบชวาคลองบางสะแก หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (เขตติดต่อตำบลบางตะเคียน และตำบลต้นตาล) | แบบ ผ.๐๓ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร - การบริหารทั่วไป | 500,000.00 |  |
| 251. โครงการกำจัดผักตบชวาคลองรางทอง-ไผ่ขอม หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (เขตติดต่อตำบล บางบางใหญ่) | แบบ ผ.๐๓ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. | 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร - การบริหารทั่วไป | 650,000.00 |  |
| 252. โครงการก่อสร้างถนนลาด ยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณที่นานายณัฐกร ชำนาญดี ถึงบริเวณบ้านนายจุ่น วงษ์กัณหา หมู่ที่ 6 ต.บ้านกุ่ม อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี | แบบ ผ.๐๕ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 2,250,000.00 |  |
| 253. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/ลาดยางจากบริเวณที่นา นายทนุ ภมรพล หมู่ที่ 3 ต.บ้านกุ่ม อ.สองพี่น้อง ถึงบริเวณบ้านนางซ่อนกลิ่น เทศทอง หมู่ที่ 6 ต.บ้านกุ่ม อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี | แบบ ผ.๐๕ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 6,949,000.00 |  |
| 254. โครงการก่อสร้างถนนลาด ยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 แยกจากสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองปลายลำ ถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนกระเบื้อง(เขตติดต่อ อบต.บางพลับ และ อบต.บางใหญ่ อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี | แบบ ผ.๐๕ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 6,600,000.00 |  |
| 255. โครงการก่อสร้างแพและการอนุรักษ์ปลาบริเวณหน้าวัดบางสะแก หมู่ที่ 1 | แบบ ผ.๐๕ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 3,000,000.00 |  |
| 256. โครงการก่อสร้างแพและการอนุรักษ์ปลาบริเวณหน้าวัดรางบัวทอง หมู่ที่ 2 | แบบ ผ.๐๕ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 3,000,000.00 |  |
| 257. โครงการก่อสร้างแพและการอนุรักษ์ปลาบริเวณหน้าวัดบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 | แบบ ผ.๐๕ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 3,000,000.00 |  |
| 258. โครงการก่อสร้างท่าเรือเสด็จประพาสพร้อมป้ายประวัติ รัชกาลที่ 5 บริเวณวัดรางบัวทอง | แบบ ผ.๐๕ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 2,000,000.00 |  |
| 259. โครงการก่อสร้างบานฝาท่อแบบมือหมุน ปิด-เปิดน้ำภายในตำบล หมู่ที่ 1 - 6 จำนวน 10 จุด | แบบ ผ.๐๕ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 600,000.00 |  |
| 260. โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด หมู่ที่ 1 | แบบ ผ.๐๕ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 1,500,000.00 |  |
| 261. โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด หมู่ที่ 3 | แบบ ผ.๐๕ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 2,500,000.00 |  |
| 262. โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างลานกีฬาต่อต้านยาเสพติด หมู่ที่ 6 | แบบ ผ.๐๕ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 6,000,000.00 |  |
| 263. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค - บริโภคบริเวณถนนสายสวนนก หมู่ที่ 1 | แบบ ผ.๐๕ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 2,000,000.00 |  |
| 264. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณลานตากข้าว หมู่ที่ 2 | แบบ ผ.๐๔ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา | 2. บริการชุมชนและสังคม-การศึกษา-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป | 100,000.00 |  |
| 265. โครงการกำจัดผักตบชวาคลองบางสะแก หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (เขตติดต่อตำบลบางตะเคียน และตำบลต้นตาล) | แบบ ผ.๐๕ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร - การบริหารทั่วไป | 500,000.00 |  |
| 266. โครงการกำจัดผักตบชวาคลองรางทอง-ไผ่ขอม หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (เขตติดต่อตำบล บางบางใหญ่) | แบบ ผ.๐๕ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 3. การเศรษฐกิจ-การเกษตร-งานส่งเสริมการเกษตร - การบริหารทั่วไป | 650,000.00 |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |
| 267. โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและโครงการพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ฯลฯ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 30,000.00 |  |
| 268. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 200,000.00 |  |
| 269. โครงการณรงค์การคัดแยกขยะและการนำวัสดุเหลือใช้นำกลับใหม่ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 50,000.00 |  |
| 270. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ 1-6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 200,000.00 |  |
| 271. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมซ่อมแซมท่อระบายน้ำทิ้ง หมู่ที่ 1-6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กองการแพทย์ , สำนักสาธารณสุข | 2. บริการชุมชนและสังคม-สาธารณสุข-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ | 500,000.00 |  |
| 272. โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำภายในตำบลบ้านกุ่ม หมู่ที่1-6 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 1,000,000.00 |  |
| 273. โครงการจัดการบริหารทรัพยากรน้ำโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 50,000.00 |  |
| 274. โครงการกำจัดผักตบชวาคลองบางสะแก หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (เขตติดต่อตำบลบางตะเคียนและตำบลต้นตาล) | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 500,000.00 |  |
| 275. โครงการกำจัดผักตบชวาคลองรางทอง-ไผ่ขอม หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (เขตติดต่อ ตำบลบางใหญ่) | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 650,000.00 |  |
| 276. โครงการก่อสร้างแพและการอนุรักษ์ปลาหน้าวัดบางสะแก หมู่ที่ 1 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 3,000,000.00 |  |
| 277. โครงการก่อสร้างแพและการอนุรักษ์ปลาหน้าวัดรางบัวทอง หมู่ที่ 2 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 3,000,000.00 |  |
| 278. โครงการก่อสร้างแพและการอนุรักษ์ปลาหน้าวัดบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 3 | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 3,000,000.00 |  |
| 279. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลบ้านกุ่ม | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 2,000,000.00 |  |
| 280. โครงการก่อสร้างท่าเรือ เสด็จประพาสพร้อมป้ายประวัติรัชกาลที่ 5 หน้าวัดรางบัวทอง | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 2,000,000.00 |  |
| 281. โครงการก่อสร้างป้ายบอกทางภาษาอังกฤษ,ป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 100,000.00 |  |
| 282. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบลบ้านกุ่ม | แบบ ผ.๐๑ | ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สำนักช่าง, สำนักการช่าง | 2. บริการชุมชนและสังคม-เคหะและชุมชน-งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ | 200,000.00 |  |

1.5 สรุปโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ตามแผนพัฒนาสี่ปี | ได้รับอนุมัติงบประมาณ | ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของประชาชน | 51 | 19 | 32 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมการยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 44 | 20 | 24 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ | 47 | 24 | 23 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 32 | 8 | 24 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ | 17 | 4 | 13 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 158 | 8 | 150 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 18 | 2 | 16 |
| รวม | 367 | 85 | 282 |

ที่มา  : ระบบ E-plan

บทสรุป

1) ในปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม มีโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี จำนวน  367 โครงการ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 85 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.16

2) ในปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม มีโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี จำนวน  367 โครงการ
ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 282 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.48

กราฟเปรียบเทียบจำนวนโครงการพัฒนาสี่ปี กับจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในปี 2561

1.6 จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบกับโครงการตามแผนดำเนินงานที่กำหนดห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560  -  มีนาคม  2561

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่กำหนดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมตามแผน การดำเนินงานในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ตามแผน ดำเนินงาน | ดำเนินการแล้ว เสร็จตามแผน | ไม่แล้วเสร็จตามแผน |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของประชาชน | 3 | 0 | 3 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมการยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 1 | 1 | 0 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ | 2 | 1 | 1 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 1 | 0 | 1 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ | 0 | 0 | 0 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 0 | 0 | 0 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 7 | 2 | 5 |

บทสรุป

1) ในปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามแผนการดำเนินงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57

2) โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนดำเนินงานได้เกิดจากสาเหตุดังนี้

2.1 โครงการคือ อุดหนุน (อบต.ดอนมะนาว) “โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2561”

อุปสรรค/ปัญหา คือ เปลี่ยนแปลงโครงการเป็น อุดหนุน “โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561”

แนวทางการแก้ไขปัญหา –

2.2 โครงการคือ โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน

อุปสรรค/ปัญหา คือ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการจัดทำโครงการ

แนวทางการแก้ไขปัญหา –

2.3 โครงการ คือ โครงการจัดประชุมประชาคมตำบล

อุปสรรค/ปัญหา คือ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการจัดทำโครงการ

แนวทางการแก้ไขปัญหา –

2.4 โครงการคือ โครงการจัดงานวันลอยกระทง

อุปสรรค/ปัญหา คือ เนื่องจากงบประมาณยังไม่มาและมีเงินไม่เพียงพอต่อการดำเนินการจัดโครงการ

แนวทางการแก้ไขปัญหา –

2.5 โครงการคือ โครงการพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน

อุปสรรค/ปัญหา คือ งบประมาณไม่เพียงพอแก่การดำเนินการ

แนวทางการแก้ไขปัญหา –

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนิน การ ตามแผน | แหล่งงบประมาณ |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | สถานการณ์ดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบปกติ | เงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | ที่ตั้งไว้ | +โอนเพิ่ม -โอนลด | รวม | จ่ายจริง | เหลือ | ดำเนิน การแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | หมายเหตุ |
| 1 | อุดหนุน (อบต.ดอนมะนาว) “โครงการสนับสนุนการปฎิบัติงานของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2561”(กค.) | ธ.ค.60 |  | - | - | 20,000 | - | - | - | - | - | - |  | เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการอุดหนุน"โครงการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561” | - |

หมายเหตุ

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

2. ระหว่างดำเนินการ	ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน

3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย

4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 	พ.ศ.2560-เดือนธันวาคม พ.ศ.2560

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนิน การ ตามแผน | แหล่งงบประมาณ |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | สถานการณ์ดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบปกติ | เงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | ที่ตั้งไว้ | +โอนเพิ่ม -โอนลด | รวม | จ่ายจริง | เหลือ | ดำเนิน การแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | หมายเหตุ |
| 2 3 | โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน โครงการจัดประชุมประชาคมตำบล | ต.ค.-พ.ย.61 ต.ค.-พ.ย.61 |  | - - | - - | 20,000 10,000 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |  | เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการจัดทำโครงการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการจัดทำโครงการ | - - |

หมายเหตุ

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

2. ระหว่างดำเนินการ	ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน

3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย

4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 	พ.ศ.2560-เดือนธันวาคม พ.ศ.2560

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนิน การ ตามแผน | แหล่งงบประมาณ |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | สถานการณ์ดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบปกติ | เงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | ที่ตั้งไว้ | +โอนเพิ่ม -โอนลด | รวม | จ่ายจริง | เหลือ | ดำเนิน การแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | หมายเหตุ |
| 4 5 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (สป.) - ค่าซ่อมแซม CCTV ของ อบต. - ค่าซ่อมไฟฟ้าภายในสำนักงาน+เครื่องปรับอากาศ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กค.) -ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ | ธ.ค.60 ธ.ค.60 |  | - - - | - - - | 50,000 50,000 50,000 25,000 25,000 | - - - | 50,000 50,000 25,000 | 14,962 14,362 1,800 | 49,400 35,038 23,200 |  | - - - | - - - | - - - | ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน 2561 ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน 2561 |

หมายเหตุ

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

2. ระหว่างดำเนินการ	ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน

3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย

4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 	พ.ศ.2560-เดือนธันวาคม พ.ศ.2560

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน | แหล่งงบประมาณ |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | สถานการณ์ดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบปกติ | เงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | ที่ตั้งไว้ | +โอนเพิ่ม -โอนลด | รวม | จ่ายจริง | เหลือ | ดำเนิน การแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | หมายเหตุ |
|  | -ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ -ซ่อมแซมเครื่อง ปริ้นเตอร์ |  |  | - - | - - | 25,000 25,000 | - - | 25,000 25,000 | 600 3,900 | 22,600 18,700 |  | - - | - - | - - |  |

หมายเหตุ

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

2. ระหว่างดำเนินการ	ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน

3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย

4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 	พ.ศ.2560-เดือนธันวาคม พ.ศ.2560

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมการยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนิน การ ตามแผน | แหล่งงบประมาณ |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | สถานการณ์ดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบปกติ | เงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | ที่ตั้งไว้ | +โอนเพิ่ม -โอนลด | รวม | จ่ายจริง | เหลือ | ดำเนิน การแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | หมายเหตุ |
| 1 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่(สป.) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (สป.) -ซ่อมแซมกล้อง CCTV | ธ.ค.60 ต.ค.-ธ.ค.61 |  | - - | - - | 15,000 5,000 5,000 | +10,000 - - | 25,000 5,000 | - 1,200 | - 3,800 | - | - | - - | - - | - ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน 2561 |

หมายเหตุ

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

2. ระหว่างดำเนินการ	ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน

3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย

4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 	พ.ศ.2560-เดือนธันวาคม พ.ศ.2560

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมการยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานงบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะ เวลา ดำเนิน การ ตามแผน | แหล่งงบประมาณ |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | สถานการณ์ดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบปกติ | เงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | ที่ตั้งไว้ | +โอนเพิ่ม -โอนลด | รวม | จ่ายจริง | เหลือ | ดำเนิน การแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | หมายเหตุ |
| 1 2 | โครงการจ่ายเงิน สงเคราะห์ผู้สูงอายุ (สป.) โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์คนพิการ(สป.) | ต.ค.-ธ.ค.61 ต.ค.-ธ.ค.61 |  | - - | - - | 5,020,000 864,000 | - - | 5,020,000 864,000 | 1,205,300 183,200 | 3,814,700 680,800 |  | - - | - - | - - | ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน 2561 ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน 2561 |

หมายเหตุ

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

2. ระหว่างดำเนินการ	ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน

3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย

4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 	พ.ศ.2560-เดือนธันวาคม พ.ศ.2560

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนิน การ ตามแผน | แหล่งงบประมาณ |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | สถานการณ์ดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบปกติ | เงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | ที่ตั้งไว้ | +โอนเพิ่ม -โอนลด | รวม | จ่ายจริง | เหลือ | ดำเนิน การแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม (กศ.) - จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางสะแก ปีการศึกษา 2/2560 ประจำงบประมาณ 2561 งวดที่ 1 | พ.ย.60 |  | - | - | 1,416,000 1,416,000 | - | - | 140,000 | 1,276,000 |  | - | - | เนื่องจากมีรอบที่ 2 ช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2561 อีก - |  |

หมายเหตุ

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

2. ระหว่างดำเนินการ	ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน

3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย

4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 	พ.ศ.2560-เดือนธันวาคม พ.ศ.2560

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนิน การ ตามแผน | แหล่งงบประมาณ |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | สถานการณ์ดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบปกติ | เงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | ที่ตั้งไว้ | +โอนเพิ่ม -โอนลด | รวม | จ่ายจริง | เหลือ | ดำเนิน การแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | หมายเหตุ |
|  | - จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ประจำงบประมาณ 2561 งวดที่ 1 - จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดรางบัวทอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ประจำงบประมาณ 2561 งวดที่ 1 | พ.ย.60 พ.ย.60 |  | - - | - - | 1,416,000 1,416,000 | - - | - - | 114,000 100,000 | 1,162,000 1,062,000 |  | - - | - - | - - |  |

หมายเหตุ

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

2. ระหว่างดำเนินการ	ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน

3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย

4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 	พ.ศ.2560-เดือนธันวาคม พ.ศ.2560

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนิน การ ตามแผน | แหล่งงบประมาณ |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | สถานการณ์ดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบปกติ | เงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | ที่ตั้งไว้ | +โอนเพิ่ม -โอนลด | รวม | จ่ายจริง | เหลือ | ดำเนิน การแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | หมายเหตุ |
| 1 2 | โครงการจัดงานลอยกระทง (กศ.) โครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยหรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช (กศ.) | พ.ย.60 ต.ค.-ธ.ค.60 | - | - - | - - | 10,000 10,000 | - +210,000 | - 220,000 | - 204,000 | - 16,000 | - | - - | - | เนื่องจากงบประมาณยังไม่มาและมีเงินไม่เพียงพอต่อการดำเนินการจัดโครงการ - | ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน 2561 |

หมายเหตุ

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

2. ระหว่างดำเนินการ	ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน

3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย

4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 	พ.ศ.2560-เดือนธันวาคม พ.ศ.2560

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนิน การ ตามแผน | แหล่งงบประมาณ |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | สถานการณ์ดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบปกติ | เงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | ที่ตั้งไว้ | +โอนเพิ่ม -โอนลด | รวม | จ่ายจริง | เหลือ | ดำเนิน การแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | หมายเหตุ |
| 2 | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ 2561 (กศ.) | ธ.ค.61 |  | - | - | 10,000 | - | 10,000 | - | 10,000 |  | - | - | ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน | ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน 2561 |

หมายเหตุ

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

2. ระหว่างดำเนินการ	ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน

3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย

4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 	พ.ศ.2560-เดือนธันวาคม พ.ศ.2560

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงาน -

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน | แหล่งงบประมาณ |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | สถานการณ์ดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบปกติ | เงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | ที่ตั้งไว้ | +โอนเพิ่ม -โอนลด | รวม | จ่ายจริง | เหลือ | ดำเนิน การแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | หมายเหตุ |
| 1 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

หมายเหตุ

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

2. ระหว่างดำเนินการ	ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน

3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย

4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 	พ.ศ.2560-เดือนธันวาคม พ.ศ.2560

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางเกษตรอุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนิน การ ตามแผน | แหล่งงบประมาณ |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | สถานการณ์ดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบปกติ | เงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | ที่ตั้งไว้ | +โอนเพิ่ม -โอนลด | รวม | จ่ายจริง | เหลือ | ดำเนิน การแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | หมายเหตุ |
| 1 | ค่าวัสดุ ค่าวัสดุสำนักงาน (สป.) -จัดซื้อค่าหนังสือพิมพ์รายวัน | ต.ค.-ธ.ค.60 |  | - | - | 50,000 50,000 | - | 50,000 | 1,100 | 48,900 |  | - | - | - | ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน 2561 |

หมายเหตุ

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

2. ระหว่างดำเนินการ	ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน

3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย

4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 	พ.ศ.2560-เดือนธันวาคม พ.ศ.2560

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน   -

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนิน การ ตามแผน | แหล่งงบประมาณ |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | สถานการณ์ดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบปกติ | เงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | ที่ตั้งไว้ | +โอนเพิ่ม -โอนลด | รวม | จ่ายจริง | เหลือ | ดำเนิน การแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | หมายเหตุ |
| 1 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

หมายเหตุ

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

2. ระหว่างดำเนินการ	ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน

3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย

4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 	พ.ศ.2560-เดือนธันวาคม พ.ศ.2560

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนงาน  -

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนิน การ ตามแผน | แหล่งงบประมาณ |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | สถานการณ์ดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบปกติ | เงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | ที่ตั้งไว้ | +โอนเพิ่ม -โอนลด | รวม | จ่ายจริง | เหลือ | ดำเนิน การแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | หมายเหตุ |
| 1 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

หมายเหตุ

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

2. ระหว่างดำเนินการ	ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน

3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย

4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 	พ.ศ.2560-เดือนธันวาคม พ.ศ.2560

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน | แหล่งงบประมาณ |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | สถานการณ์ดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบปกติ | เงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | ที่ตั้งไว้ | +โอนเพิ่ม -โอนลด | รวม | จ่ายจริง | เหลือ | ดำเนิน การแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | หมายเหตุ |
| 1 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (สป.) - ค่าซ่อมแซม เครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง - ค่าซ่อมแซมไฟฟ้า สนง. - ค่าแซ่มแซมโน๊ตบุ๊ก | ม.ค.-มี.ค.61 ม.ค. 61 ม.ค. 61 ม.ค. 61 |  | - - - | - - - | 50,000 50,000 50,000 50,000 | - - - | 50,000 50,000 50,000 | 8,305 587 1,850 | 26,733 26,146 24,296 |  | - - - | - - - | - - - | ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน 2561 |

หมายเหตุ

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

2. ระหว่างดำเนินการ	ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน

3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย

4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2561-เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนิน การ ตามแผน | แหล่งงบประมาณ |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | สถานการณ์ดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบปกติ | เงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | ที่ตั้งไว้ | +โอนเพิ่ม -โอนลด | รวม | จ่ายจริง | เหลือ | ดำเนิน การแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | หมายเหตุ |
|  | - ค่าซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 4035 สพ. - ซ่อมคอมพิวเตอร์ 416 57 040 | ก.พ.61 มี.ค.61 |  | - - | - - | 50,000 50,000 | - - | 50,000 50,000 | 7,470 500 | 16,826 16,326 |  | - - | - - | - - |  |

หมายเหตุ

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

2. ระหว่างดำเนินการ	ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน

3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย

4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2561-เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน | แหล่งงบประมาณ |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | สถานการณ์ดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบปกติ | เงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | ที่ตั้งไว้ | +โอนเพิ่ม -โอนลด | รวม | จ่ายจริง | เหลือ | ดำเนิน การแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการซ่อมแซม/บำรุงรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (กช) -ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองช่าง จำนวน1 เครื่อง | ก.พ.61 |  | - | - | 20,000 20,000 |  | 20,000 | 2,150 | 17,850 |  | - | - | - | ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน 2561 |

หมายเหตุ

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

2. ระหว่างดำเนินการ	ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน

3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย

4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2561-เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนิน การ ตามแผน | แหล่งงบประมาณ |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | สถานการณ์ดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบปกติ | เงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | ที่ตั้งไว้ | +โอนเพิ่ม -โอนลด | รวม | จ่ายจริง | เหลือ | ดำเนิน การแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | หมายเหตุ |
|  | -ค่าซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ กองช่าง จำนวน 2 เครื่อง -ค่าซ่อมแซมเครื่อง ปริ้นเตอร์ กองช่าง จำนวน 2 เครื่อง -ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กยค 139 สพ | ม.ค.61 ม.ค.61 มี.ค.61 |  | - - - | - - - | 20,000 20,000 20,000 | - - - | 20,000 20,000 20,000 | 3,200 1,800 840 | 14,650 12,850 12,010 |  | - - - | - - - | - - - |  |

หมายเหตุ

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

2. ระหว่างดำเนินการ	ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน

3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย

4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2561-เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมการยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนิน การ ตามแผน | แหล่งงบประมาณ |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | สถานการณ์ดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบปกติ | เงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | ที่ตั้งไว้ | +โอนเพิ่ม -โอนลด | รวม | จ่ายจริง | เหลือ | ดำเนิน การแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | หมายเหตุ |
| 1 - | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ (สป.) - | ม.ค.61 - | - | - - | - - | 15,000 - | 10,000 - | 25,000 - | 24,475 - | 525 - | - | - - | - - | - - | - - |

หมายเหตุ

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

2. ระหว่างดำเนินการ	ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน

3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย

4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2561-เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมการยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานงบกลาง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนิน การ ตามแผน | แหล่งงบประมาณ |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | สถานการณ์ดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบปกติ | เงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | ที่ตั้งไว้ | +โอนเพิ่ม -โอนลด | รวม | จ่ายจริง | เหลือ | ดำเนิน การแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | หมายเหตุ |
| 1 2 | โครงการจ่ายเงิน สงเคราะห์ผู้สูงอายุ(สป.) โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์คนพิการ(สป.) | ม.ค.-มี.ค.61 ม.ค.-มี.ค.61 |  | - - | - - | 5,020,000 864,000 | - - | 5,020,000 864,000 | 1,182,400 192,000 | 2,632,300 488,800 |  | - - | - - | - - | ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน 2561 ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน 2561 |

หมายเหตุ

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

2. ระหว่างดำเนินการ	ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน

3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย

4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนเดือนมกราคม พ.ศ.2561-เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน | แหล่งงบประมาณ |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | สถานการณ์ดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบปกติ | เงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | ที่ตั้งไว้ | +โอนเพิ่ม -โอนลด | รวม | จ่ายจริง | เหลือ | ดำเนิน การแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | หมายเหตุ |
| 1 2 | โครงการวันเด็ก ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์RAM Spark 416 51 018 | ม.ค.61 ตลอดปีงบประมาณ ก.พ.61 |  | - - | - - | 20,000 5,000 5,000 | - - | 20,000 5,000 | - 300 | 20,000 4,700 |  | - - | - - | ไม่ใช้งบประมาณ - | - ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน 2561 |

หมายเหตุ

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

2. ระหว่างดำเนินการ	ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน

3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย

4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2561-เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน | แหล่งงบประมาณ |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | สถานการณ์ดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบปกติ | เงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | ที่ตั้งไว้ | +โอนเพิ่ม -โอนลด | รวม | จ่ายจริง | เหลือ | ดำเนิน การแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | หมายเหตุ |
| 3 | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม (กศ.) - จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางสะแก ประจำปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำงบประมาณ 2561 งวดที่ 2 | ก.พ.61 |  | - | - | 1,416,000 1,416,000 | - | - | 140,000 | 922,000 |  | - | - | เนื่องจากมีรอบที่ 2 ช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. 2561 อีก - |  |

หมายเหตุ

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

2. ระหว่างดำเนินการ	ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน

3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย

4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2561-เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน | แหล่งงบประมาณ |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | สถานการณ์ดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบปกติ | เงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | ที่ตั้งไว้ | +โอนเพิ่ม -โอนลด | รวม | จ่ายจริง | เหลือ | ดำเนิน การแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | หมายเหตุ |
|  | - จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2560 ประจำงบประมาณ 2561 งวดที่ 2 - จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดรางบัวทอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ประจำงบประมาณ 2561 งวดที่ 2 | ก.พ.61 ก.พ.61 |  | - - | - - | 1,416,000 1,416,000 | - - | - - | 112,000 100,000 | 810,000 710,000 |  | - - | - - | - - |  |

หมายเหตุ

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

2. ระหว่างดำเนินการ	ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน

3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย

4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2561-เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนิน การ ตามแผน | แหล่งงบประมาณ |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | สถานการณ์ดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบปกติ | เงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | ที่ตั้งไว้ | +โอนเพิ่ม -โอนลด | รวม | จ่ายจริง | เหลือ | ดำเนิน การแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | หมายเหตุ |
| 1 | โครงการพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน | ม.ค.-มี.ค.61 |  | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - |  | งบประมาณไม่เพียงพอแก่การดำเนินการ | - |

หมายเหตุ

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

2. ระหว่างดำเนินการ	ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน

3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย

4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2561-เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางเกษตรอุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนิน การ ตามแผน | แหล่งงบประมาณ |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | สถานการณ์ดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบปกติ | เงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | ที่ตั้งไว้ | +โอนเพิ่ม -โอนลด | รวม | จ่ายจริง | เหลือ | ดำเนิน การแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | หมายเหตุ |
| 1 | ค่าวัสดุ ค่าวัสดุสำนักงาน (สป.) - จัดซื้อค่าหนังสือพิมพ์รายวัน | ม.ค.-มี.ค.60 |  | - | - | 50,000 | - | 50,000 | 1,300 | 27,811 |  | - | - | - | ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน 2561 (ได้นำเงินไปใช้เป็นค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 19,789 บาท) |

หมายเหตุ

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

2. ระหว่างดำเนินการ	ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน

3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย

4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2561-เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน -

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนิน การ ตามแผน | แหล่งงบประมาณ |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | สถานการณ์ดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบปกติ | เงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | ที่ตั้งไว้ | +โอนเพิ่ม -โอนลด | รวม | จ่ายจริง | เหลือ | ดำเนิน การแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | หมายเหตุ |
| 1 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

หมายเหตุ

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

2. ระหว่างดำเนินการ	ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน

3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย

4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม	พ.ศ.2561-เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

บัญชีสรุปการติดตามโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนงาน  -

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลา ดำเนิน การ ตามแผน | แหล่งงบประมาณ |  |  | งบประมาณ (บาท) |  |  |  |  | สถานการณ์ดำเนินการ |  |  | ผลการดำเนินงาน/ เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบปกติ | เงินสะสม | อุดหนุนเฉพาะกิจ | ที่ตั้งไว้ | +โอนเพิ่ม -โอนลด | รวม | จ่ายจริง | เหลือ | ดำเนิน การแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนิน การ | ยังไม่ได้ดำเนิน การ |  | หมายเหตุ |
| 1 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

หมายเหตุ

1. ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

2. ระหว่างดำเนินการ	ให้ระบุว่าอยู่ในขั้นตอนใด เช่น ขออนุมัติจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง ส่งรับมอบงาน

3. ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการใดใดเลย

4. โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการทั้งหมดที่กำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2561-เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2.1 เดือนตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561

2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศของ องค์การบริการส่วนตำบลบ้านกุ่ม มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง  และความสุขที่ยั่งยืน (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)

2.1.2 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

วิสัยทัศน์

ตำบลบ้านกุ่มมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี แหล่งผลิตพืชผลการเกษตรคุณภาพ ภูมิทัศน์สวยงาม
ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ศาสนาที่วัฒนธรรมโดดเด่น ส่งเสริมการกีฬา การศึกษา ยึดการมีส่วนร่วม คุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

1.1 แนวทางการพัฒนาบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้อาคารสถานที่ให้ทันสมัยและ
			มีประสิทธิภาพ

1.2 แนวทางการพัฒนายกระดับการให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและ				โปร่งใส

เป้าประสงค์ (Goals) ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ ดังนี้

เป้าประสงค์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพการบริหารและบริการด้วยความโปร่งใส

เป้าประสงค์ที่ 2 : บูรณาการการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 : บริการประชาชนด้วยความปลอดภัยและโปร่งใส

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบรูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและ				เอกชน

กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเทิดทูนสถาบันของชาติ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมการยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน

2.2 แนวทางการพัฒนาชุมชนน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็งและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

เป้าประสงค์ (Goals) ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ ดังนี้

เป้าประสงค์ที่ 1 : เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน

เป้าประสงค์ที่ 2 : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและ			บรรเทาสาธารณภัยการแก้ไขปัญหายาเสพยาเสพติด และนโยบายของรัฐ

กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและ				บรรเทาสาธรณภัย

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

3.1 แนวทางการพัฒนาการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้			มาตรฐาน

3.2 แนวทางพัฒนาอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่

3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพและเพื่อความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์ (Goals) ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ ดังนี้

เป้าประสงค์ที่ 1 : ส่งเสริมการศึกษาและยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์ที่ 2 : มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
			ให้คงอยู่

เป้าประสงค์ที่ 3 : ส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ ยกระดับคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น			ให้คงอยู่

กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมพัฒนาการเล่นกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุขและการป้องกันโรคติดต่อ

เป้าประสงค์ (Goals) ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ ดังนี้

เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ

กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์

5.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร เพื่อการบริโภคและ
			การส่งออกส่งเสริมการจัดหากลุ่มอาชีพและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพต่างๆ

เป้าประสงค์ (Goals) ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ ดังนี้

เป้าประสงค์ที่ 1 : เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตร				อุตสาหกรรม

เป้าประสงค์ที่ 2 : เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมการจัดหากลุ่มอาชีพและเงินทุนในการประกอบอาชีพ

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

6.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายซ่อมบำรุงเส้นทางการคมนาคม 
			ท่อลอด ท่อระบายน้ำ สะพานให้ได้มาตรฐาน

6.2 แนวทางการพัฒนากิจการประปาให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ				เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

6.3 แนวทางการพัฒนาให้มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงครัวเรือน

เป้าประสงค์ (Goals) ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ ดังนี้

เป้าประสงค์ที่ 1 : มีโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์ที่ 2 : มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน			อย่างสูงสุด

กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 : ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 2 : ปรับปรุงสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า ให้ได้มาตรฐาน

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

7.1 แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

เป้าประสงค์ (Goals) ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ ดังนี้

เป้าประสงค์ที่ 1 : มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ที่ 2 : พัฒนาให้มีแหล่งท่องเที่ยวของตำบลบ้านกุ่ม

กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาให้มีแหล่งท่องเที่ยวของตำบลบ้านกุ่ม

2.1.3 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ตำบลบ้านกุ่มมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี แหล่งผลิตพืชผลการเกษตรคุณภาพ ภูมิทัศน์สวยงามริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ศาสนาที่วัฒนธรรมโดดเด่น ส่งเสริมการกีฬา การศึกษา ยึดการมีส่วนร่วม คุณภาพชีวิตที่ดี” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านการกีฬา การศึกษา การมีส่วนร่วม และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และเห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 
โดยกำหนดโครงการจำนวน 7 โครงการ ซึ่งปรากฏในแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปี พ.ศ. 2561 และพบว่าจำนวนโครงการ 2 โครงการ ได้ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้หรือคิดเป็นร้อยละ 28.57  ของโครงการที่กำหนดในแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มเป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.01)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงทศกาลต่างๆ | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงทศกาลต่างๆ | 24,475 | สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง | เกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง | สำนักปลัด |
| 2 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และกล้าแสดงออก | อบต.บ้านกุ่ม กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ | ไม่ใช้งบประมาณ | เด็กได้เรียนรู้และกล้าแสดงออก | เด็กได้เรียนรู้และกล้าแสดงออก | กองการศึกษาฯ |
| รวม |  |  |  | 24,475 |  |  |  |

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อุดหนุนให้ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.02)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม |  |  |  | - |  |  |  |

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แบบ ผ.03)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม |  |  |  | - |  |  |  |

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี (แบบ ผ.05)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม |  |  |  | - |  |  |  |

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม |  |  |  | - |  |  |  |

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มดำเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.08)

| ลำดับ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมายที่ ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ ดำเนินการจริง | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่ได้รับจริง | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม |  |  |  | - |  |  |  |

ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

-----------------

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ครั้งที่  1/2561 เป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม | 20 | 20 | 100 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 15 | 15 | 100 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 65 | 65 | 100 |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม | 10 | 10 | 100 |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | 10 | 10 | 100 |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | 10 | 10 | 100 |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.5 กลยุทธ์ | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.8 แผนงาน | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.10 ผลผลิต/โครงการ | 5 | 5 | 100 |
| รวมคะแนน |  | 100 | 100 | 100 |

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ครั้งที่ 1/2560 เป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 10 | 7 | 70 |
| 2 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 10 | 7 | 70 |
| 3 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 10 | 9 | 90 |
| 4 | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 10 | 10 | 100 |
| 5 | โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | 60 | 48 | 80 |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 4 | 80 |
|  | 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง กับโครงการ | 5 | 4 | 80 |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 4 | 80 |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 | 4 | 80 |
|  | 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 | 4 | 80 |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 5 | 4 | 80 |
|  | 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | 4 | 80 |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | 5 | 4 | 80 |
|  | 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 5 | 4 | 80 |
|  | 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 4 | 80 |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | 4 | 80 |
|  | 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 | 4 | 80 |
| รวมคะแนน |  | 100 | 81 | 81 |

ภาคผนวก

รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลโครงการ

1 ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่                                .

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังการยกระดับคุณภาพชีวิต และปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน

แผนงาน : การรักษาความสงบภายใน                                                                                      .

งบประมาณ

ตามแผน   25,000   บาท

ตามข้อบัญญัติ   15,000    บาท และโอนเพิ่ม    10,000   บาท

ที่ดำเนินการจริง    24,475     บาท สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ    2.10         .         2 ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ตามแผนดำเนินงาน  ธันวาคม 2560  - มกราคม 2561                                         .

ดำเนินการจริง            มกราคม 2560                                                            .                                                                            		เป็นไปตามแผนดำเนินงาน                  -                                                       .              . 		ผิดพลาดจากแผนดำเนินงาน               -                                                       .                                           
		สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค                                                                                 .

แนวทางการแก้ไขปัญหา                    -                                                           .

3 ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการเชิงปริมาณ

-											     .

.

.

4 ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการเชิงคุณภาพ

-											     .

.

.

5 ผลการประเมินประเมินความพึงพอใจ

ดีเด่น               ดี                    พอใช้               ต้องปรับปรุง

6 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

-											     .

.

.

7 แนวทางการแก้ไข

-											     .

.

.

รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลโครงการ

1 ชื่อโครงการ : โครงการโครงการวันเด็กแห่งชาติ                                                                       .

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ                                                                                             .

แผนงาน : การศึกษา                                                                                                         .

งบประมาณ

ตามแผน    70,000   บาท

ตามข้อบัญญัติ   20,000   บาท

ที่ดำเนินการจริง ไม่ใช้งบประมาณ  บาท สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละจริง   100    .

2 ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ตามแผนดำเนินงาน              มกราคม 2561                                                    .

ดำเนินการจริง            มกราคม 2561                                                            .

เป็นไปตามแผนดำเนินงาน                  -                                                       .

ผิดพลาดจากแผนดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปี พ.ศ.2561     		สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค                                                                                 .

แนวทางการแก้ไขปัญหา                    -                                                           .

3 ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการเชิงปริมาณ

-											     .

.

.

4 ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการเชิงคุณภาพ

-											     .

.

.

5 ผลการประเมินประเมินความพึงพอใจ

ดีเด่น               ดี                    พอใช้               ต้องปรับปรุง

6 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

-											     .

.

.

7 แนวทางการแก้ไข

-											     .

.

.

รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลโครงการ

1 ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง      .
ส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2561 (อุดหนุน อบต.นมะนาว)                                   .

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบริการเพื่อประโยชน์ของ  .ประชาชน                                                                                                                      .

แผนงาน : บริหารงานทั่วไป                                                                                                 .

งบประมาณ

ตามแผน   20,000   บาท

ตามข้อบัญญัติ   20,000   บาท

ที่ดำเนินการจริง        -         บาท สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละจริง        -         .

2 ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ตามแผนดำเนินงาน              ธันวาคม 2560                                                    .

ดำเนินการจริง                                   -                                                        .

เป็นไปตามแผนดำเนินงาน                 -                                                        .                                                        . 		ผิดพลาดจากแผนดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปี พ.ศ.2561     		สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการอุดหนุน"โครงการ  ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561”                                                                                               .

แนวทางการแก้ไขปัญหา                    -                                                           .

3 ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการเชิงปริมาณ

-											     .

.

.

4 ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการเชิงคุณภาพ

-											     .

.

.

5 ผลการประเมินประเมินความพึงพอใจ

ดีเด่น               ดี                    พอใช้               ต้องปรับปรุง

6 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

-											     .

.

.

7 แนวทางการแก้ไข

-											     .

.

.

รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลโครงการ

1 ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน    .

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบริการเพื่อประโยชน์ของ  .ประชาชน                                                                                                                      .

แผนงาน : บริหารงานทั่วไป                                                                                                 .

งบประมาณ

ตามแผน   20,000  บาท

ตามข้อบัญญัติ   20,000   บาท

ที่ดำเนินการจริง        -        บาท สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละจริง      -            .        2 ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ตามแผนดำเนินงาน       ตุลาคม – พฤศจิกายน 2560                                           .

ดำเนินการจริง                          -                                                                 .

เป็นไปตามแผนดำเนินงาน                  -                                                       .

ผิดพลาดจากแผนดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปี พ.ศ.2561     		สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการจัดทำโครงการ                          .

แนวทางการแก้ไขปัญหา                    -                                                           .

3 ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการเชิงปริมาณ

-											     .

.

.

4 ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการเชิงคุณภาพ

-											     .

.

.

5 ผลการประเมินประเมินความพึงพอใจ

ดีเด่น               ดี                    พอใช้               ต้องปรับปรุง

6 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

-											     .

.

.

7 แนวทางการแก้ไข

-											     .

.

.

รายงานสรุปการติดตามและประเมินผลโครงการ

1 ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชุมประชาคมตำบล                                                                    .

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน                                                                                                                      .

แผนงาน : บริหารงานทั่วไป                                                                                                 .

งบประมาณ

ตามแผน   10,000   บาท

ตามข้อบัญญัติ   10,000   บาท

ที่ดำเนินการจริง          -        บาท สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละจริง       -         .

2 ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ตามแผนดำเนินงาน       ตุลาคม – พฤศจิกายน 2560                                           .

ดำเนินการจริง                                   -                                                        .

เป็นไปตามแผนดำเนินงาน                  -                                                       .

ผิดพลาดจากแผนดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปี พ.ศ.2561     		สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการจัดทำโครงการ                          .

แนวทางการแก้ไขปัญหา                    -                                                           .

3 ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการเชิงปริมาณ

-											     .

.

.

4 ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการเชิงคุณภาพ

-											     .

.

.

5 ผลการประเมินประเมินความพึงพอใจ

ดีเด่น               ดี                    พอใช้               ต้องปรับปรุง

6 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

-											     .

.

.

7 แนวทางการแก้ไข

-											     .

.

.

vรายงานสรุปการติดตามและประเมินผลโครงการ

1 ชื่อโครงการ : โครงการจัดงานวันลอยกระทง                                                                          .

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ        .ส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ                                                                                             .

แผนงาน : ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                             .

งบประมาณ

ตามแผน    50,000   บาท

ตามข้อบัญญัติ    10,000   บาท

ที่ดำเนินการจริง         -        บาท สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละจริง        -         .

2 ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ตามแผนดำเนินงาน      พฤศจิกายน 2560                                                        .

ดำเนินการจริง                                   -                                                        .

เป็นไปตามแผนดำเนินงาน                  -                                                       .

ผิดพลาดจากแผนดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปี พ.ศ.2561     		สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากงบประมาณยังไม่มาและมีเงินไม่เพียงพอต่อการดำเนินการจัดโครงการ                                                                                                                                                           .

แนวทางการแก้ไขปัญหา                    -                                                           .

3 ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการเชิงปริมาณ

-											     .

.

.

4 ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการเชิงคุณภาพ

-											     .

.

.

5 ผลการประเมินประเมินความพึงพอใจ

ดีเด่น               ดี                    พอใช้              ต้องปรับปรุง

6 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

-											     .

.

.

7 แนวทางการแก้ไข

-											     .

.

.

vรายงานสรุปการติดตามและประเมินผลโครงการ

1 ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน                                                                .

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และส่งเสริมคุณภาพชีวิต                        .

แผนงาน : สาธารณสุข                                                                                                       .

งบประมาณ

ตามแผน   50,000   บาท

ตามข้อบัญญัติ   10,000   บาท

ที่ดำเนินการจริง          -          บาท สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละจริง        -      .

2 ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ตามแผนดำเนินงาน  มกราคม – มีนาคม 2561                                                    .

ดำเนินการจริง                                   -                                                        .

เป็นไปตามแผนดำเนินงาน                 -                                                        .                                                       …            .	ผิดพลาดจากแผนดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปี พ.ศ.2561     		สาเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค งบประมาณไม่เพียงพอแก่การ                                            .

แนวทางการแก้ไขปัญหา                    -                                                           .

3 ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการเชิงปริมาณ

-											     .

.

.

4 ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการเชิงคุณภาพ

-											     .

.

.

5 ผลการประเมินประเมินความพึงพอใจ

ดีเด่น               ดี                    พอใช้               ต้องปรับปรุง

6 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

-											     .

.

.

7 แนวทางการแก้ไข

-											     .

.

.