ร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2566 – 2570)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ที่กำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงถึงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในอนาคต โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอำเภอชุมชนและที่สำคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้ว เมื่อวันที่                        27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย         ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)     พ.ศ.2561 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 เรียบร้อยแล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 ฉบับนี้        จะสามารถบรรลุเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนชาวตำบลบ้านกุ่ม อีกทั้งสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

สารบัญ

เรื่อง				    				                         หน้า

หลักการและเหตุผล							                1-2

แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	                3-4

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565

แบบ ผ.02 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)	     5-16

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565

-1-

หลักการและเหตุผล

ในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565

------------------------------------------

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้    ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบ

ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565  เพื่อให้เป็นไปตามดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ ให้สอดคล้องชัดเจนกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ดำเนินการเพื่อที่สามารถแก้ปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันอีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

เหตุผลและความจำเป็น

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม มีความจำเป็นที่จะเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพื่อสอดคล้องกับข้อเท็จจริง สภาพพื้นที่ดำเนินการ ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน นำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสู่ความความเป็นเลิศ จำนวน 3 โครงการ

1.โครงการเรียนรู้ตามธรรมนำชีวิต แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 103 ข้อ 16                เดิมงบประมาณ ปี พ.ศ.2566-2570 ตั้งไว้ 50,000 บาท เปลี่ยนแปลงแผนเป็น 200,000 บาท

2.โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 หน้า 10 ข้อ 1 เดิมงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ตั้งไว้ 1,500,000 บาท เปลี่ยนแปลงแผนเป็นพ.ศ.2566-2570 ตั้งไว้ 2,000,000 บาท

3.โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 หน้า 12 ข้อ 2 เดิมงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ตั้งไว้ 100,000 บาท เปลี่ยนแปลงแผนเป็น พ.ศ.2566-2570 ตั้งไว้ 200,000 บาท

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม มีความจำเป็นที่จะเปลี่ยนแปลงโครงการเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 เพื่อสอดคล้องกับข้อเท็จจริง สภาพพื้นที่ดำเนินการ ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา            จำนวน 9 โครงการ ดังนี้

2

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนซอยทองพันชั่ง ถึงบริเวณบ้านนายละไอ พลายยงค์ หมู่ที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที 1/2565 หน้าที่ 19 ข้อ 2 งบประมาณ ปี 2566 –

2567 งบประมาณเดิม 53,000 บาท ปี 2569-2570 งบประมาณ 53,000 บาท เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

เป็น ปี 2566-2567 เป็นงบประมาณ 69,000 บาท ปี 2569-2570 เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็น

69,000 บาท

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนซอยทองพันชั่ง ถึงบริเวณบ้านนายเสนอ ปิ่นแก้ว หมู่ที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที 1/2565 หน้าที่ 19 ข้อ 3 เป้าหมาย(ผลผลิตข

โครงการ)เดิม ผิวกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 18 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 54 ตารางเมตร

เปลี่ยนแปลง เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)เป็นผิวกว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง 20 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร งบประมาณเดิม พ.ศ. 2566-2567 พ.ศ.2569-2570 งบประมาณ 35,000 บาท เปลี่ยนแปลงเป็น พ.ศ.2566-2567 พ.ศ.2569-2570 งบประมาณ 78,000 บาท

3.โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก สายสวนนก  ถึงบริเวณบ้านนายย้อย เอี่ยมสะอาด หมู่ที่ ๑ แผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 152 ข้อ 47 งบประมาณเดิม พ.ศ.2566-2567 งบประมาณ 34,000

บาท เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็น พ.ศ.2566-2567 พ.ศ. 2569-2570 งบประมาณ 41,000 บาท

4.โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย  จากบริเวณบ้านนางสาหร่าย  เพ็ชรวงษ์  ถึงบริเวณ

บ้านนายสุกิจ เสียงล้ำเลิศ หมู่ที่ ๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 155 ข้อ 52

งบประมาณเดิม พ.ศ.2566 งบประมาณ 11,000 บาท งบประมาณเดิม พ.ศ.2568 งบประมาณ 11,000 บาท งบประมาณเดิม พ.ศ.2570 งบประมาณ 11,000 บาท  เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็น พ.ศ.2566 งบประมาณ 12,000 บาท งบประมาณเดิม พ.ศ.2568 งบประมาณ 12,000 บาท งบประมาณเดิม พ.ศ.2570 งบประมาณ 12,000 บาท

5.โครงการเสริมขยายถนนดินลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.80-014สายบ้านโพธิ์เหนือ-บ้านรางทอง กม.ที่ 1+630-กม.ที่ 2+330 หมู่ที่ 3 เป้าหมาย(ผลผลิตขโครงการ)เดิมผิวกว้าง 5 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 8 เมตร สูงเฉลี่ย1.30 เมตรระยะทาง 700 เมตร เปลี่ยนแปลง เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)เป็น

ผิวกว้าง 5 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 9 เมตร สูงเฉลี่ย1.60 เมตรระยะทาง 700 เมตร งบประมาณเดิม พ.ศ. 2566-2568 งบประมาณ 915,000 บาท งบประมาณเดิม พ.ศ.2570 งบประมาณ 915,000 บาท เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็น พ.ศ.2566-2568 งบประมาณ 1,150,000 บาท พ.ศ.2570 งบประมาณ 1,150,000 บาท

6.โครงการซ่อมแซมถนน โดยการ ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยสายคันคลองวัดอาน – รางทอง (ฝั่งเหนือ) หมู่ที่ 4

ถึง หมู่ที่ 6 งบประมาณเดิม พ.ศ. 2566-2567  งบประมาณ 460,000 บาท งบประมาณเดิม พ.ศ.2569-2570 งบประมาณ 460,000 บาท เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็น พ.ศ.2566-2567  งบประมาณ 540,000  บาท พ.ศ.2569-2570  งบประมาณ  540,000  บาท

7.โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณบ้านนายสัมฤทธิ์  ไกรทองสุข ถึงบริเวณบ้านนายหัด สุขพานิช หมู่ที่ 5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 27 ข้อ 2 งบประมาณเดิม พ.ศ.2566-2567 งบประมาณ 38,000 บาท พ.ศ.2569-2570 งบประมาณเดิม 38,000 บาท เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็น พ.ศ.2566-2567 งบประมาณ 28,000 บาท พ.ศ.2569-2570 งบประมาณ 28,000 บาท

8.โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายคันคลองบ้านกุ่มเหนือ (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณที่นานายทนุ ภมรพล

ถึงบริเวณที่นานางพิกุล อิฐสุวรรณศิลป์ หมู่ที่ 3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565หน้า 28  ข้อ 1 งบประมาณเดิม พ.ศ.2566-2567 งบประมาณ 203,000 บาท พ.ศ.2569-2570 งบประมาณ 203,000 บาท เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็น พ.ศ.2566-2567 งบประมาณ 250,000 บาท พ.ศ.2569-2570 งบประมาณ 250,000 บาท

9.โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายคันคลองทางหลวง 1 (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 6แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 202 ข้อ 5 งบประมาณเดิม พ.ศ.2566-2568 งบประมาณ 250,000 บาท เปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็น พ.ศ.2566-2568 งบประมาณ 270,000 บาท

3

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม  อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2566 |  | ปี 2567 |  | ปี 2568 |  | ปี 2569 |  | ปี 2570 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ๑) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 3.1 แผนงานการศึกษา 3.2 แผนงานการศาสนาฯ | 2 1 | 2,200,000 200,000 | 2 1 | 2,200,000 200,000 | 2 1 | 2,200,000 200,000 | 2 1 | 2,200,000 200,000 | 2 1 | 2,200,000 200,000 | 10 5 | 11,000,000 1,000,000 |
| รวม | 3 | 2,400,000 | 3 | 2,400,000 | 3 | 2,400,000 | 3 | 2,400,000 | 3 | 2,400,000 | 15 | 12,000,000 |
| 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม  อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2566 |  | ปี 2567 |  | ปี 2568 |  | ปี 2569 |  | ปี 2570 |  | รวม 5 ปี |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 5) ยุทธศาสตร์ที่ 5ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6) ยุทธศาสตร์ที่ 6ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 9 | 2,438,000 | 9 | 2,438,000 | 3 | 1,432,000 | 6 | 1,006,000 | 8 | 2,168,000 | 35 | 9,483,000 |
| รวม | 9 | 2,438,000 | 9 | 2,438,000 | 3 | 1,432,000 | 6 | 1,006,000 | 8 | 2,168,000 | 35 | 9,483,000 |
| 7) ยุทธศาสตร์ที่ 7ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 12 | 4,838,000 | 12 | 4,838,000 | 6 | 3,832,000 | 9 | 3,406,000 | 11 | 4,568,000 | 40 | 21,483,000 |

5

แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น					                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการเรียนรู้ตามธรรมนำชีวิต แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 103 ข้อ 16 | เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ | ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า | - กองการศึกษาฯ |

รายการโครงการพัฒนาเดิม

รายการโครงการพัฒนามที่แก้ไขใหม่

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการเรียนรู้ตามธรรมนำชีวิต | เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม | เปลี่ยนแปลงเป็น |  |  |  |  | ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ | ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า | - กองการศึกษาฯ |
|  |  |  |  | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |  |  |  |

6

แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น					                   รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 2 | - โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านกุ่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 หน้า 10 ข้อ 3 | เพื่อให้เด็กมีอาหารกลางวันรับประทานถูกต้องตามหลักโภชนาการ | โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 3 โรงเรียน | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | ร้อยละ 100 ของเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ | เด็กมีอาหารกลางวันรับประทาน | - กองการศึกษาฯ |

รายการโครงการพัฒนาเดิม

รายการโครงการพัฒนามที่แก้ไขใหม่

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 2 | - โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม | เพื่อให้เด็กมีอาหารกลางวันรับประทานถูกต้องตามหลักโภชนาการ | โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 3 โรงเรียน | เปลี่ยนแปลงเป็น |  |  |  |  | ร้อยละ 100 ของเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ | เด็กมีอาหารกลางวันรับประทาน | - กองการศึกษาฯ |
|  |  |  |  | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |  |  |  |

7

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 หน้า 12 ข้อ 2 | -เพื่อปลูกฝังและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป | เด็ก เยาวชน และประชาชน ตำบล บ้านกุ่ม | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ | เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับ การปลูกฝังและ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย | - กองการศึกษาฯ |

รายการโครงการพัฒนาเดิม

รายการโครงการพัฒนามที่แก้ไขใหม่

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์ | -เพื่อปลูกฝังและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป | เด็ก เยาวชน และประชาชน ตำบล บ้านกุ่ม | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ | เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับ การปลูกฝังและ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย | - กองการศึกษาฯ |

8

แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖6– 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนซอยทองพันชั่ง ถึงบริเวณบ้าน นายละไอ พลายยงค์ หมู่ที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที 1/2565หน้าที่ 19 ข้อ 2 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น | - ผิวกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 20 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร | - 53,000 | - 53,000 | - - | - 53,000 | - 53,000 | - ผู้ใช้เส้นทาง - ไม่น้อยกว่า - ร้อยละ 60 - มีความพึงพอใจ | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น | - กองช่าง |

รายการโครงการพัฒนาเดิม

รายการโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงใหม่

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) |  | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) |  | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนซอยทองพันชั่ง ถึงบริเวณบ้าน นายละไอ พลายยงค์ หมู่ที่ 1 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น | - เปลี่ยนแปลง - เป็น | - เปลี่ยนแปลงเป็น |  | - เปลี่ยนแปลงเป็น | - - |  | - เปลี่ยนแปลงเป็น | - เปลี่ยนแปลงเป็น | - ผู้ใช้เส้นทาง - ไม่น้อยกว่า - ร้อยละ 60 - มีความพึงพอใจ | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น | - กองช่าง |
|  |  |  | - ผิวกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 20 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร | - 69,000 |  | - 69,000 |  |  | - 69,000 | - 69,000 |  |  |  |

9

แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖6– 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนซอยทองพันชั่ง ถึงบริเวณบ้าน นายเสนอ ปิ่นแก้ว หมู่ที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที 1/2565หน้าที่ 19 ข้อ 3 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น | - ผิวกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 18 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 54 ตารางเมตร | - 35,000 | - 35,000 | - - | - 35,000 | - 35,000 | - ผู้ใช้เส้นทาง - ไม่น้อยกว่า - ร้อยละ 60 - มีความพึงพอใจ | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น | - กองช่าง |

รายการโครงการพัฒนาเดิม

รายการโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงใหม่

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) |  | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) |  | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนซอยทองพันชั่ง ถึงบริเวณบ้าน นายเสนอ ปิ่นแก้ว หมู่ที่ 1 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น | - เปลี่ยนแปลง - เป็น | - เปลี่ยนแปลงเป็น |  | - เปลี่ยนแปลงเป็น | - - |  | - เปลี่ยนแปลงเป็น | - เปลี่ยนแปลงเป็น | - ผู้ใช้เส้นทาง - ไม่น้อยกว่า - ร้อยละ 60 - มีความพึงพอใจ | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น | - กองช่าง |
|  |  |  | - ผิวกว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง 20 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 90ตารางเมตร | - 78,000 |  | - 78,000 |  |  | - 78,000 | - 78,000 |  |  |  |

10

แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖6– 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 3 | - โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก สายสวนนก ถึงบริเวณบ้านนายย้อย เอี่ยมสะอาด หมู่ที่ ๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 152 ข้อ 47 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น | - ผิวจราจรกว้าง - ๓ เมตร ระยะทาง ๓๓๐ เมตร | - ๓๔,๐๐๐ | - ๓๔,๐๐๐ | - - | - - | - - | - ผู้ใช้เส้นทาง - ไม่น้อยกว่า - ร้อยละ 60 - มีความพึ่งพอใจ | - ประชาชนสัญจร ไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |

รายการโครงการพัฒนาเดิม

รายการโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงใหม่

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) |  | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) |  | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 3 | - โครงการซ่อมแซมถนนโดย - การลงหินคลุกสายสวนนก ถึงบริเวณบ้านนายย้อย เอี่ยมสะอาด หมู่ที่ ๑ | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น | - ผิวจราจรกว้าง - ๓ เมตร ระยะทาง ๓๓๐ เมตร | - เปลี่ยนแปลงเป็น |  | - เปลี่ยนแปลงเป็น | - - |  | - เปลี่ยนแปลงเป็น | - เปลี่ยนแปลงเป็น | - ผู้ใช้เส้นทาง - ไม่น้อยกว่า - ร้อยละ 60 - มีความพึ่งพอใจ | - ประชาชนสัญจร ไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |
|  |  |  |  | - 41,000 |  | - 41,000 |  |  | - 41,000 | - 41,000 |  |  |  |

11

แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖6– 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 4 | โครงการซ่อมแซมถนนโดยการ ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณบ้านนางสาหร่าย เพ็ชรวงษ์ ถึงบริเวณบ้าน นายสุกิจ เสียงล้ำเลิศ หมู่ที่ ๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 155 ข้อ 52 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น | - ผิวจราจรกว้าง - ๓ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑ ลูกบาศก์เมตร | - ๑๑,๐๐๐ | - - | - ๑๑,๐๐๐ | - - | - ๑๑,๐๐๐ | - ผู้ใช้เส้นทาง - ไม่น้อยกว่า - ร้อยละ 60 - มีความพึ่งพอใจ | - ประชาชนสัญจร ไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |

รายการโครงการพัฒนาเดิม

รายการโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงใหม่

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) |  | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) |  | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 4 | โครงการซ่อมแซมถนนโดยการ ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณบ้านนางสาหร่าย เพ็ชรวงษ์ ถึงบริเวณบ้าน นายสุกิจ เสียงล้ำเลิศ หมู่ที่ ๑ | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น | - ผิวจราจรกว้าง - ๓ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑ ลูกบาศก์เมตร | - เปลี่ยนแปลงเป็น |  | - เปลี่ยนแปลงเป็น | - เปลี่ยนแปลงเป็น |  | - - | - เปลี่ยนแปลงเป็น | - ผู้ใช้เส้นทาง - ไม่น้อยกว่า - ร้อยละ 60 - มีความพึ่งพอใจ | - ประชาชนสัญจร ไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |
|  |  |  |  | - 12,000 |  | - 12,000 | - 12,000 |  |  | - 12,000 |  |  |  |

12

แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖6– 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 5 | โครงการเสริมขยายถนนดินลง ลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.80-014 สายบ้านโพธิ์เหนือ-บ้านรางทอง กม.ที่ 1+630-กม.ที่ 2+330 หมู่ที่ 3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม หน้าที่ 22 ข้อ 10 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น | - ผิวกว้าง 5 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 8 เมตร สูงเฉลี่ย1.30 เมตรระยะทาง 700 เมตร | - 915,000 | - 915,000 | - 915,000 | - - | - 915,000 | - ผู้ใช้เส้นทาง - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 - มีความพึงพอใจ | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น | - กองช่าง |

รายการโครงการพัฒนาเดิม

รายการโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงใหม่

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) |  | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) |  | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 5 | โครงการเสริมขยายถนนดินลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.80-014 สายบ้านโพธิ์เหนือ-บ้านรางทอง กม.ที่ 1+630-กม.ที่ 2+330 หมู่ที่ 3 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น | - เปลี่ยนแปลงเป็น | - เปลี่ยนแปลงเป็น |  | - เปลี่ยนแปลงเป็น | - เปลี่ยนแปลงเป็น |  | - - | - เปลี่ยนแปลงเป็น | - ผู้ใช้เส้นทาง - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 - มีความพึงพอใจ | ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น | - กองช่าง |
|  |  |  | - ผิวกว้าง 5 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 9 เมตร สูงเฉลี่ย1.60 เมตรระยะทาง 700 เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 1,150,000 |  | - 1,150,000 | - 1,150,000 |  |  | - 1,150,000 |  |  |  |

13

แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖6– 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 6 | โครงการซ่อมแซมถนน โดยการ ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองวัดอาน – รางทอง (ฝั่งเหนือ) หมู่ที่ 4 ถึง หมู่ที่ 6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 150 ข้อ 41 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น | - ผิวจราจรกว้าง - 3 เมตร ระยะทาง 3,200 เมตร - ปริมาตรหินคลุก - ไม่น้อยกว่า 960 ลูกบาศก์เมตร | - 460,000 | - 460,000 | - - | - 460,000 | - 460,000 | - ผู้ใช้เส้นทาง - ไม่น้อยกว่า - ร้อยละ 60 - มีความพึ่งพอใจ | - ประชาชนสัญจร - ไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |

รายการโครงการพัฒนาเดิม

รายการโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงใหม่

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) |  | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) |  | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 6 | โครงการซ่อมแซมถนน โดยการ ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองวัดอาน – รางทอง (ฝั่งเหนือ) หมู่ที่ 4 ถึง หมู่ที่ 6 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น | - ผิวจราจรกว้าง - 3 เมตร ระยะทาง 3,200 เมตร - ปริมาตรหินคลุก - ไม่น้อยกว่า 960 ลูกบาศก์เมตร | - เปลี่ยนแปลงเป็น |  | - เปลี่ยนแปลงเป็น |  |  | - เปลี่ยนแปลงเป็น | - เปลี่ยนแปลงเป็น | - ผู้ใช้เส้นทาง - ไม่น้อยกว่า - ร้อยละ 60 - มีความพึ่งพอใจ | - ประชาชนสัญจร - ไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |
|  |  |  |  | - 540,000 |  | - 540,000 |  |  | - 540,000 | - 540,000 |  |  |  |

14

แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25๖6– 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 7 | โครงการซ่อมแซมถนนโดยการ ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณบ้านนายสัมฤทธิ์ ไกรทองสุข ถึงบริเวณบ้าน นายหัด สุขพานิช หมู่ที่ 5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 27 ข้อ 2 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น | - ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 230 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 69 ลูกบาศก์เมตร | - 38,000 | - 38,000 | - - | - 38,000 | - 38,000 | - ผู้ใช้เส้นทาง - ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 - มีความพึงพอใจ | ประชาชนสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |

รายการโครงการพัฒนาเดิม

รายการโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงใหม่

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) |  | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) |  | 2570 (บาท) |  |  |  |
| 7 | โครงการซ่อมแซมถนนโดยการ ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณบ้านนายสัมฤทธิ์ ไกรทองสุข ถึงบริเวณบ้าน นายหัด สุขพานิช หมู่ที่ 5 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น | - เปลี่ยนแปลงเป็น | - เปลี่ยนแปลงเป็น |  | - เปลี่ยนแปลงเป็น | - - |  | - เปลี่ยนแปลงเป็น | - เปลี่ยนแปลงเป็น | - ผู้ใช้เส้นทาง - ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 มีความพึงพอใจ | ประชาชนสัญจรไปมา สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - กองช่าง |
|  |  |  | - ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 230 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 48 ลูกบาศก์เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 28,000 |  | - 28,000 |  |  | - 28,000 | - 28,0000 |  |  |  |

15

แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 8 | โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายคันคลองบ้านกุ่ม เหนือ (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณ ที่นานายทนุ ภมรพล ถึงบริเวณที่นานางพิกุล อิฐสุวรรณศิลป์ หมู่ที่ 3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565หน้า 28 ข้อ 1 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น | - ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 1,800 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 378 ลูกบาศก์เมตร | - 203,000 | - 203,000 | - - | 203,000 | - 203,000 | - ประชาชนในพื้นที่ที่มีความพึงพอใจร้อยละ 60 | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - ประชาคม - หมู่ที่ 3 | - กองช่าง |

รายการโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงใหม่

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ |  |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่า จะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) |  | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 8 | โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายคันคลองบ้านกุ่ม เหนือ(ฝั่งเหนือ) จากบริเวณ ที่นานายทนุ ภมรพล ถึงบริเวณที่นานางพิกุล อิฐสุวรรณศิลป์ หมู่ที่ 3 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น | - เปลี่ยนแปลงเป็น | - เปลี่ยนแปลงเป็น |  |  | - - | เปลี่ยนแปลงเป็น | เปลี่ยนแปลงเป็น | - ประชาชนในพื้นที่ที่มีความพึงพอใจร้อยละ 60 | ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย | - ประชาคม - หมู่ที่ 3 | - กองช่าง |
|  |  |  | - ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 2,000 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 420ลูกบาศก์เมตร | - 250,000 | - 250,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 250,000 | - 250,000 |  |  |  |  |

16

แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	                                                                 รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายการโครงการพัฒนาเดิม

| - ที่ | - โครงการ | - วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | - งบประมาณ |  |  |  |  | - ตัวชี้วัด (KPI) | - ผลที่คาดว่า - จะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 9 | - โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายคันคลองทางหลวง 1 (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) - หน้าที่ 202 ข้อ 5 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น | - ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 2,250 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 472 ลูกบาศก์เมตร | - 250,000 | - 250,000 | - 250,000 | - - | - - | - ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจร้อยละ 60 | ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | - ประชาชน หมู่ที่ 4 | - กองช่าง |

รายการโครงการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงใหม่

| - ที่ | - โครงการ | - วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | - งบประมาณ |  |  |  |  | - ตัวชี้วัด (KPI) | - ผลที่คาดว่า - จะได้รับ | ที่มาของโครงการ | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2566 (บาท) | 2567 (บาท) | 2568 (บาท) | 2569 (บาท) | 2570 (บาท) |  |  |  |  |
| 9 | - โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายคันคลองทางหลวง 1 (ฝั่งใต้) หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 6 | - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น | - ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 2,250 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 472 ลูกบาศก์เมตร | - เปลี่ยนแปลงเป็น | - เปลี่ยนแปลงเป็น | - เปลี่ยนแปลงเป็น | - - | - - | - ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจร้อยละ 60 | ประชาชนสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย | - ประชาชน หมู่ที่ 4 | - กองช่าง |
|  |  |  |  | - 270,000 | - 270,000 | - 270,000 |  |  |  |  |  |  |